［免费询价］宿迁学院求索楼卫生间隔断

改造项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222   13812305168

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院求索楼卫生间隔断改造项目。各询价响应单位现应到现场察看，自行测量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工及材料要求:

(1)对求索楼1—4层男女计八个卫生间隔断进行更换制作，隔断材料采用防水、防火、耐腐不变形板材（询价时自带样品）。

（2）按照行业要求规范施工，符合使用要求。

（3）支架采用直径32不锈钢管（规格与原有一致），材质为304不锈钢，厚度不低于1毫米。

（4）固定件采用不锈钢角码。

（5）膨胀螺丝采用不锈钢螺丝。

（6）隔断门锁采用卫生间隔断专用锁。

（7）制作安装后的隔断应平整、美观、牢固。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

本工程质保期为壹年。

三、资质要求：

凡参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、工期要求：  总工期25日历天

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

5、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

6、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

7、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

8、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：符合要求，合理低价中标。

六、公告时间：  2017 年 2 月  24  日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间： 2017年 3月 2日上午9:00，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2017年2 月24日