［免费询价］毕业生宿舍清扫项目询价公告 一、项目所有人：宿迁学院 地 址：宿迁市黄河南路399号 邮 编：223800 开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处 帐 号：1116030509300003519 联 系 人：朱老师 0527-84201696 技术咨询：朱老师 0527-84201990 二、项目内容及维修施工要求： 1.项目地点：宿迁学院7、16、17、18号学生宿舍楼及8号楼4层一半5-6层、19号楼1层、2层各一半。 2.项目数量：约1000间，最终结算以实际打扫房间数为准。 3.项目内容和质量要求： (1) 清洗卫生间，洗漱间及阳台的瓷砖和洗手池，阳台和隔断玻璃，宿舍电风扇，便器和上下水管表面。要求窗明几净、无污斑、无灰尘，卫生间要求无尿斑、无异味。 (2) 清理楼内所有涂料粉刷墙面及楼道吊顶。要求无张贴物、无灰尘。 (3) 清理室内门、橱柜、床、凳、桌表面及橱柜内部、桌子抽屉。要求无张贴物、无污斑、无灰尘。 (4) 清洗室内电风扇、排风扇、日光灯等电器，要求无灰尘、无污斑、无损坏。 (5) 清洗楼内所有地面。要求无灰尘。 (6) 楼内清理出的杂物由施工方自行运出校外，要求在校园内沿途不抛洒。 4.工期：新生报到前完成(根据学院计划，分期分批完成)。 5.因墙面粉刷和维修等工作与保洁同期进行，保洁过程共包括四次：毕业生离校后的第一次打扫、水电维修第二次打扫、基建维修结束后的第三次打扫和新生报到前第四次打扫（具体标准见样板间）。 三、资质要求： 具有与物业管理、卫生保洁等相关营业执照的独立法人。 四、其它事项及相关要求： 1.报价： 投标单位在投标前应缴纳投标保证金 5000 元。未中标单位投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待清扫工程完工、验收合格后无息退还。但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还。 ⑴具有伪造投标材料、弄虚作假、串标等欺骗行为的； ⑵ 中标而拒绝签订合同的； ⑶ 中标后未履行标书规定全部义务的； ⑷ 签订合同后擅自转包他人的。 2.投标文件内容 ⑴项目报价：投标单位以“**元/间”的方式进行报价，最终结算以实际打扫房间数为准。 ⑵投标单位对项目质量和工期的承诺。 3.合同主要条款： ⑴项目内容、质量要求等见本文件第二条之项目内容。 ⑵工期每延迟一天，罚款1000元。雨天不顺延。 ⑶付款方式：项目竣工验收合格后凭正规发票十五个工作日内付款。债权不得转让、不得委托支付给第三方。 ⑷施工期间，所发生的一切安全责任事故均由施工方承担。 ⑸施工期间，乙方施工人员应遵守甲方规章制度、不得偷盗，应保证公寓内水龙头、毛巾架和电风扇等物品的完整安全。如在乙方施工期间发现物品丢失，乙方应按价赔偿，赔偿金由甲方从应付工程款中扣除。 ⑹施工期间，乙方应按甲方规定的工作时间进行施工，不得影响正常的教学与师生生活。 ⑺如乙方不能按期完成任务，甲方可自行安排人员进行清扫，所需费用从乙方工程费用中支出。 4.确定施工单位的原则 ⑴报价超过预算价作为废标处理。 ⑵符合要求报价最低者。 五、询价日程安排 1. 公告时间：2018年 6 月 16 日。 2. 报价地点：宿迁学院审计处（行政楼 105 室）。 3. 现场查看时间：联系朱老师（电话84201990）察看现场。 4. 递交询价文件截止时间：2018 年 6 月 25 前。 5. 投标文件递交地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。 6. 开标时间：2018 年 6月25日下午3：00 。 7. 开标地点：行政楼二楼会议室。 8. 确定中标单位会议邀请所有报价人参加。 六、本文件由宿迁学院负责解释, 纪检监督电话：0527-84203001。 2018年6 月15日