政府采购

招  标  文  件

| 项目名称： | 宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSKJ[2018]1103 |

| 采购人： | 宿迁学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏科建工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2018年11月20日 |

目    录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 投标人须知：	6

一、总 则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	12

五、无效标、废标、串通投标认定条款	13

六、开标、资格审查、评标程序	15

七、中标及合同签订	17

八、验收及付款	18

九、质疑与投诉	18

第三部分  资格审查及评标办法	21

第四部分  采购需求	23

第五部分  合同格式及条款	25

合同格式及条款（草案）	25

第六部分  投标文件格式	45

封面	46

目录	47

一、投标人基本情况	48

二、投标人资质	49

三、投标人财务状况报告	50

四、缴纳税收和社会保障资金凭据	51

五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	52

六、无重大违法行为声明	53

七、投标函	54

八、法定代表人身份证明或授权委托书	55

九、开标一览表	57

十一、响应偏差表	58

十一、项目实施方案	59

十二、质量保证及售后服务方案	60

十三、项目组人员	61

十四、投标人承担类似项目业绩一览表	63

十五、其他材料	64

已标价清单	65

第一部分  投标邀请函

各投标人：

江苏科建工程项目管理有限公司受宿迁学院委托，就宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程进行网上公开招标，欢迎合格投标人前来投标。

一、项目名称及编号

（一）项目名称：宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程

（二）项目编号：JSKJ[2018]1103

（三）项目预算及最高限价：489636.7元

（四）主要内容：宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程（详见工程量清单及图纸）。

二、供应商资格要求

（一）供应商参加本次政府采购活动应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定提供下列材料:

1、法人或者其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件；

2、2016年或2017年度的财务状况报告（供应商成立不满一年的不需提供）；

3、2018年5月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

5、参加政府采购活动前3年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）投标人须具有建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（四）供应商须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

(五)拟选派项目负责人资质等级：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B 类证）；

（六）投标人授权委托人和项目负责人必须为其正式员工，提供 2018年5月份以来任意一月投标人为其授权委托人缴纳社会养老保险证明（证明以社保主管部门出具的为准，法定代表人参与开标会议同此要求）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

三、评标办法

本项目采用最低评标价法。具体细则详见招标文件第三部分资格审查及评标办法内容。

四、招标文件获取

（一）招标文件提供时间：2018年11月 20  日8:30至2018年12月 6  日 17:30。

（二）投标人应在招标文件提供的时间内，现场报名。

联系人：季小婷		联系方式：0527-88988618   18136319357

联系地址：宿迁市电子商务产业园恒通大厦507B室

招标文件售价：每套人民币200元整，使用现金购买，售后不退。

投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

五、投标文件接收及开标

（一）投标文件递交截止时间及开标时间：2018年12月  11  日 15:00

（二）本项目采用现场开标。开标地点：宿迁学院行政楼2楼会议室

投标人应在应在投标文件递交截止时间前将纸质投标文件递交至开标地点。逾期递交的投标文件，采购人不予受理。

六、本次招标联系事项

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

联系人：赵飞

联系电话：17606139995

传真电话：0527-88988618

联系地址：宿豫区电子商务产业园恒通大厦507B室

邮政编码：223801

采购人：宿迁学院

联系人：朱老师

联系电话：0527-84201696

现场技术勘查电话：叶老师  0527-84202334

纪检监督电话：0527-84203001

七、本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁学院。

八、以上邀请函内容如有变动，将在相关媒体上另行通知。

宿迁学院

江苏科建工程项目管理有限公司

2018年11月9日

第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：宿迁学院 地址：黄河南路399号 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏科建工程项目管理有限公司 地址：宿迁市电子商务产业园恒通大厦507B室 联系人：赵飞 电话：0527-88988618 |
| 3 | 工程名称 | 宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程 |
| 4 | 建设地点 | 宿迁学院 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 招标范围 | 本次招标分为1个标段： 宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程（详见工程量清单及图纸） 投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受） |
| 7 | 工期 | 30日历天/栋 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 投标人资质条件、能力 | 详见招标公告 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 踏勘现场 | 本次招标项目施工现场情况比较复杂且采用固定总价合同，请各投标人务必踏勘现场实地测量，充分考虑其报价。现场踏勘集中查看现场时间：2018年12月7日14点30分之前到宿迁学院后勤处214办公室基建科集合统一查看，谢绝其它时间查看现场，如不查勘视为已到过并充分了解项目内容。 联系人：叶老师 联系电话：0527-84202334 |
| 12 | 投标保证金 | 金额：人民币玖仟伍佰元整（￥9500.00元） 提交方式：密封于信封中现场提交 |
| 13 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 15 | 履约担保 | 金额：中标价的5% |
| 16 | 开标 | 开标时间：2018年12月 11 日15时00分； 开标地点：宿迁学院行政楼2楼会议室 |
| 17 | 评标办法 | √☑ 最低评标价法； □ 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |
| 18 | 代理费收取 | 中标人应按发改办价格[2003]857 号文规定标准*100%，向代理单位交纳代理服务费 |
| 19 | 其他 | 有效标不足三家： 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |

- 一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3投标人应及时获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.4为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的编制要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标文件对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3投标文件须加盖公章的，应按要求加盖投标人公章。

10、投标文件构成

10.1资格证明文件；

10.1.1投标人法人营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书）；

10.1.2投标人财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

10.1.3投标人依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭据；

10.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

10.1.5没有重大违法记录的书面声明。

10.1.6企业资质

10.1.7安全生产许可证

10.1.8项目经理资格证书

10.1.9授权委托人及项目负责人保险

10.1.10投标人认为与本项目相关的其他资格证明资料。

10.2法定代表人或其授权代理人签署的投标函；

10.3法人代表证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证扫描件）；

10.4报价文件

10.4.1开标一览表;

10.5已标价的工程量清单。

10.6投标人认为有必要提供的其它材料。

10.7、报价编制的参考依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）；

（3）《江苏省安装计价定额》（2014）；

（4）《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

苏建价 2016（154）号“关于建筑业实施营改增后 江苏省建设工程计价依据调整”；

（5）招标文件、招标答疑、工程量清单、施工图纸、设计、施工规范等；

（6）其它有关现行规范、标准。

10.8商务文件

10.8.1投标人承担的类似项目业绩一览表，提供业绩中标通知书、合同及验收资料；

10.8.2其他商务文件。

10.9投标人认为有必要提供的其它材料。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）投标人应按招标文件要求递交相应证书复印件，否则评标委员会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标现场携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。（4）以上材料须逐页加盖投标人单位公章。

11、投标文件格式

投标人需按上述投标文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的附件格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。为方便评审，请投标人编制投标文件的目录及页码。

12、投标报价

12.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

12.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定等所有费用。

12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.4本项目最高投标限价：人民币肆拾捌万玖仟陆佰叁拾陆元柒角（￥：489636.7元），招标人不接受高于此限价的投标文件。

13、投标保证金

13.1投标人在投标文件递交截止时间前，应按投标人须知前附表规定的金额、形式等要求提交投标保证金。保证金由江苏科建工程项目管理有限公司代收、代管和代退。

13.2投标保证金提交

13.2投标人应在投标文件截止时间前提交投标保证金。保证金未在投标文件递交截止时间前递交的，按无效标处理。

13.3保证金退付：未中标的投标人投标保证金，开、评标结束后当场无息退还。

13.4成交人的投标保证金，成交后将自动转为履约保证金（不计息）。

13.4发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

13.4.1投标人在截止时间后、有效期内撤回其响应文件的；

13.4.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

13.4.3投标人有招标文件规定的恶意串通情形的；

13.4.4中标通知书发出后，除不可抗力外，投标人放弃成交的；

13.4.5投标人未在规定期限内及时签订项目合同的或拒绝履行合同义务的；

13.4.6将中标项目转让给他人，或者未经同意，将中标项目分包给他人的；

13.4.7其它违反政府采购法律法规的有关情况。

14、投标有效期

14.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

15、投标文件份数和签署要求

15.1投标文件包括：正本1份，副本2份。投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

16、投标文件的密封和装订

16.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

16.2投标人应将投标文件正本和副本密封包装。密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、项目编号等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

- 四、投标文件的提交

17、投标文件的提交

17.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将纸质投标文件递交至指定开标地点，未及时递交的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

17.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

17.3采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织开标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

17.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、投标文件被拒绝接收的情形

18.1在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

18.2未按招标文件要求密封、标记的投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1在递交投标文件截止时间之前，投标人可以书面形式通知采购人或采购代理机构对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

19.2投标文件的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改的文件必须在投标截止时间前送达。

19.3投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作修改、不得撤回投标文件。

- 五、无效标、废标、串通投标认定条款

20、无效投标条款

20.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

20.2投标人在规定的时间未按要求提交投标保证金的；

20.3投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

20.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

20.5投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

20.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

20.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；

20.9法律、法规规定的其它情况。

21、废标条款

21.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（22条规定情形除外）；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

21.4因重大变故，采购任务取消的。

22、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

23、取消中标候选人资格条款

23.1提供虚假材料谋取中标的；

23.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

23.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

23.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

23.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

23.6法律、法规规定的其它情况。

24、恶意串通投标的情形

24.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

24.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

24.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

24.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

24.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

24.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

24.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

24.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

24.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.13不同投标人的投标文件相互混装；

24.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 六、开标、资格审查、评标程序

25、开标会议

25.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，管理部门代表视情况参与监管。

25.2投标人的法定代表人或其授权委托代理人应持本人居民身份证原件出席开标会议，开标现场要求提供居民身份证而未提供居民身份证的视同未到场。

25.3开标会议由代理机构项目负责人主持。

25.4开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26、开标流程

26.1现场开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

26.1.1播放开标会议纪律；

26.1.2公布投标单位名单；

26.1.3核查各投标人开标现场应提交的资料，并记录；

26.1.4唱标；

26.1.5开标会议结束。

27、资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

28、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

29、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

30、评标程序

30.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

30.2澄清有关问题。

30.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

30.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

30.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 七、中标及合同签订

31、标后审查

31.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

31.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

32、确定中标人

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人随机抽取确定中标人。

中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33、中标通知书

33.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，招标采购单位将向中标人发出中标通知书。

33.2中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

34、签订合同

34.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

34.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

35、履约保证金

35.1中标人的投标保证金，成交后将自动转为履约保证金。本项目履约保证金金额：按采购合同金额的5%计取，不足部分3日内由中标人转入采购人指定账户。

35.2项目完成后，中标人凭采购人出具的验收报告、履约保证金收据到采购人财务处办理退付履约保证金手续，履约保证金将无息退回。

- 八、验收及付款

36、验收

36.1采购人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。

37、付款

37.1中标人按招标文件和采购人要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

38、质疑与投诉

38.1投标人认为招标文件、开标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见38.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

38.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目开标过程提出质疑的，为各开标程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.3质疑投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。招标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

39.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

39.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

39.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

39.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

39.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

39.9投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由宿迁学院列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加宿迁学院采购活动。

- 第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查

资审人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 营业执照、税务登记证 | 合法有效 |
| 投标人财务状况报告 | 2016年或2017年度的财务状况报告（供应商成立不满一年的不需提供） |
| 缴纳税收和社会保障资金 | 2018年5月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合招标文件要求 |
| 无重大违法行为声明 | 符合招标文件要求 |
| 投标人资质 | 投标人须具有建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 安全生产条件 | 供应商须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 |
| 项目负责人资质等级 | 具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证（B 类证） |
| 授权人及项目负责人保险 | 投标人授权委托人和项目负责人必须为其正式员工，提供 2018年5月份以来任意一月投标人为其授权委托人缴纳社会养老保险证明（证明以社保主管部门出具的为准，法定代表人参与开标会议同此要求） |

二、评分办法—最低评标价法

1、评标办法：本项目采用最低评标价法，评标委员会按经评审的有效投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人。评审投标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且经评审后的有效最低价的投标人为排名第一的中标候选人。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评审标准，对各投标文件进行进一步评审和比较。

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 第四部分  采购需求

技术响应

- 工期：30日历天/栋；

- 施工时间： 2#宿舍楼楼施工时间： 预计2019年， 3#宿舍楼施工时间：签订合同后

三、质量要求：合格；

四、付款方式： 3#宿舍楼完工并经竣工验收合格后15天内付合同价款的45%，3#宿舍楼质保期满后付合同价款的5%（质保期2年，无息）；2#宿舍楼完工并经竣工验收合格后15天内付合同价款的45%，2#宿舍楼质保期满后付清余款（质保期2年，无息）。

五、质保期：两年

六、材料品牌

| 序号 | 品牌 | 墙砖型号 | 地砖型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶园世家 | 56028B | 56028D |
| 2 | 韦斯特 | 3636B | 3636D |
| 3 | 奥米茄 | 7443 | 2201 |
| 4 | 欧美陶瓷 | EA63106 | 63106D |
| 5 | 欧美陶瓷 | EA6124 | 6124D |
| 注：以上品牌任选，瓷砖样品存于宿迁学院基建科。可于查看现场当日在基建科看瓷砖样品。 |  |  |  |
| 涂料：立邦、美涂士、长颈鹿、多乐士中任选，必须是成品密封桶装。 |  |  |  |

七、技术规范

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

八、对材料的质量和试验要求

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

九、对施工工艺的特殊要求

具体在正式合同本中约定。

十、工程量清单另附

- 第五部分  合同格式及条款

合同格式及条款（草案）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

制定

第一部分 合同协议书

发包人:  宿迁学院

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程

工程地点：宿迁市黄河南路399号

工程承包范围：宿迁学院2#、3#宿舍楼浴室、开水间改造工程（详见工程量清单及图纸）

资金来源：自筹

二、工程主要生产技术来源：   /

三、主要日期

施工工期：3#宿舍楼签订合同后施工，工期30日历天；2#宿舍楼预计2019年施工，工期30日历天

工程竣工日期：     年    月    日。

四、工程质量标准

工程设质量标准：符合国家、江苏省相关规范、标准，达到本项目的要求并能通过相关部门审查 。

工程施工质量标准：合格。

五、签约合同价与合同价格形式

1.合同价格形式：   固定总价合同

2.签约合同价为：

人民币（大写）                      (¥           元)

其中设计费：人民币（大写）：              （小写）¥：        ；

施工部分：人民币（大写）：              （小写）¥：        。

发包人有权直接从工程款中扣除按合同约定的承包人应承担的违约金；

付款程序：承包人根据合同向发包人提出付款申请，发包人核准后及时办理付款手续；

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

- 合同生效

合同订立时间：     年   月   日

合同订立地点：          本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

发包人： （盖章）             承包人：（盖章）

法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）             委托代理人：（签字）

项目经理： （签字）             项目经理：（签字）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

电话：                          电话：               传真：

第二部分  通用条款

（详见《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）的通用条款部分）

第三部分  专用条款

第1条一般规定

1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）

（6）合同附件（合同预算对应的图纸，合同预算）

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

1.3本合同使用汉语。

1.4适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 适用中华人民共和国现行的法律、行政法规。

第2条 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表的姓名：      ；现场管理人：

发包人代表的职责：施工图的审查；施工组织设计和总进度计划的审批；工程变更的确认；签证；决定开工令、停工令、复工令；设计费、工程款的审查和支付；参与建筑材料价格的确认；合同的解释等。

2.3 监理人

2.3.1 监理单位名称：

工程总监理工程师姓名：

监理的范围： 深化设计、施工全过程监理

监理的内容： 设计文件的进度和质量，施工过程中材料质量、施工质量、工程进度等。

监理的权限：发包人委托的职权：设计文件的进度和质量督促权；工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更的确认权；签证权；发布开工令、停工令、复工令权。

2.5 保安责任

2.5.1 现场保安责任的约定：由承包人负责保安管理 。

第3条 承包人

3.1 承包人的主要权利和义务

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按发包人通知要求 。

3.2 项目负责人

总项目负责人姓名：     ；居民身份证号：         ；执业资格证书编号：               。

职责：分别负责统筹协调项目总体设计和施工进度、负责计成果汇报和修改完善；协助全程做好驻场服务工作；负责材料价格确认、施工过程中工程材料的调度、采购、安装等一系列工作；保证工程进度并保证建设质量；对图纸设计和工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办。

设计项目负责人姓名：     ；居民身份证号：         ；执业资格证书编号：             。

设计项目负责人职责：负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制；接受发包人委托的设计咨询单位：对本项目的业务要求和指导。

施工项目负责人姓名：     ；居民身份证号：         ；执业资格证书编号：             。

施工项目负责人：负责统筹协调项目总体设计和施工进度、负责计成果汇报和修改完善；协助全程做好驻场服务工作；负责材料价格确认、施工过程中工程材料的调度、采购、安装等一系列工作；保证工程进度并保证建设质量；对图纸设计和工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办。

3.8 分包

3.8.1 分包约定。约定的分包工作事项： 无

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 承包人提出，经监理确认后，由发包人确定。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：按以下节点控制工期提交项目总进度及各阶段进度计划，份数皆为3份。

4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：按发包人通知要求

4.3.2 采购开始日期： 按发包人通知要求

4.4  施工进度计划

4.4.1 施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间： 按发包人通知要求

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：按发包人通知要求

第5条 技术与设计

5.1深化设计方案

由承包人负责深化设计，并根据发包人要求进行深化设计。

5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：设计任务书，随招标文件提供，其他材料另行约定。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：另行约定。

5.2.2 承包人的义务

深化设计文件的份数和提交时间。

方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

方案深化设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

第6条 工程物资及安全文明施工

6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： /

6.1.2 承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： 本工程所需工程物资，均由承包人提供。

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： /

6.2 检验

6.2.1 工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数： 材料进场和施工过程中即时提供3份。

6.3 进口工程物资的采购、

6.3.1 采购责任方及采购方式： /

6.4 工程物资保管与剩余

6.4.1 工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： /

承包人提交保管、维护方案的时间： /

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 无

6.5 安全文明施工

6.5.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 1、进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用含在投标报价中；2、承包人负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；3、承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。4、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包方承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。5、承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。6、承包人应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。

6.5.4 关于治安保卫的特别约定：满足发包人、城管、卫生防疫、环保及有关部门的相关要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：另行协商。

6.5.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 一、施工安全： ⑴承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全实处。⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。 二、施工噪音 ：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。 在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，发包人予以配合。 三、污水排放： 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。 所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。 四、夜间施工：承包人应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，发包人尽可能予以协助。

6.5.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款执行 。

第7条 施工

7.1 发包人的义务

7.1.3 进场条件和进场日期

承包人的进场条件：施工现场具备施工条件、施工场地与公共道路的通道畅通。

承包人的进场日期：以监理签发的开工令为准。

施工场地与公共道路通道的开通要求：结合现场实际情况考虑。

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设

施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和满足施工要求：由承包人在开工前解决用电、临时用水接入施工区域内，从接口至施工现场发生的费用由承包人承担，承包人负责安装计量设备并按规定缴纳费用。

7.1.7  提供施工障碍资料

工程地质和地下管线资料的提供：开工前，发包人向承包人提供施工场地范围内的工程地质、地下管线资料等数据参考，并对所提供资料的真实性负责。

7.1.10  其它义务

发包人应向承包人提供的有关设计基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以至造成承包人设计需做较大返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付设计费。

发包人应积极协调现场发生的各种影响工程进度问题（包括但不限于阻工、道路管制等）。

7.2 承包人的义务

7.2.2 施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 3份，在约定开工日期前提交 的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间： 3份，在约定开工日期前提交。

7.2.3 提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间： 3份，在约定开工日期前提交 。

7.2.4 提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 另行约定

承包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： 市政自来水、地下水、自然水，城市供电，数量可满足施工需要

水电等节点位置资料的提交时间： 约定开工日期前提交

水电由承包人提供至施工区域，且承包人承担水电使用费用；

7.2.7  提供施工障碍资料

施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

7.2.11 工程的保护与维护

承包人应做好已完工程（包含现场已竣工验收的其他工程）的现场保护工作，如有因施工而损毁、污损的设施等，应按实赔偿；

7.2.12 清理现场

工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到工完场清；

消理现场的费用 由承包人承担，包含在合同总价款内，不另计。

7.2.13  其它义务

（1）承包人应向发包人交付的设计文件及时间安排：2018年  月   日前完成施工图设计；

（2）办理相关发包手续费：按照宿迁市有关文件执行。

（3）承包人应积极参与发包人组织的各种活动，并执行工地各类会议决议要求。

（4）负责提供与审查通过的方案设计文件一致的施工图设计文件；负责在施工过程中贯彻设计文件的内容，确保施工与设计的一致性；负责根据现场情况，在不违背审查通过的方案设计文件的条件下，对施工图进行微调，并在工程竣工时出具与施工内容一致的竣工图文件。

（4）施工图设计的修改

承包人完成施工图设计报图审机构进行审査前，应事先报发包人审査，对发包人提出的修改意见， 承包人在符合国家及行业有关规范的前提下应尽可能満足。承包人应充分考虑因发包人提出修改施工图造成的工期延误及发包人反复提出的非颠覆性的修改要求，发包人不因此调整工期及额外支付费用。本项目进行限额设计，施工图设计完成后承包人将工程量清单及控制价一并送发包人审査，发包人将委托全过程跟踪审计单位进行审核，施工过程中发包人委托的全过程跟踪审计单位将实时监控工程造价情况。承包人必须保证施工图预算不突破限额，否则，发包人有权要求承包人对施工图进行必要的调整，直至在在不违背审查通过的方案设计文件的条件下，调整至施工图预算不突破限额。且每次调整均需向发包人支付5万元的违约金，由此原因导致的工期延误责任，由承包人自行承担。由此原因导致的工期延误超过10日的，发包人有权没收承包人的履约保证金，由此原因导致的工期延误超过20日的，发包人有权采取解除合同并要求承包人赔偿相应的损失。

（5）施工进场前3日内提供材料计划（包含但不仅限于材料及设备品牌、规格、型号、性能等），经报发包人审查后进场施工。每周分别向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、已购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。如延误或不提供，承包人应当每次支付3000元人民币违约金，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。

（6）负责昼夜照明和施工现场施工安全保卫工作，遵守工作规程，严禁违章操作，自行承担在改造过程中所发生的各种安全责任事故并及时报告发包人和有关部门。

（7）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按有关规定办理，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到相关主管部门办理相关手续并按相关主管部门指定地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚）。

（8）施工期间间因承包人原因引起的施工生产安全责任，均由承包人承担。

（9）承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬，及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资。

（10）施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，建立健全质量管理体系。

（11）自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人和监理组织的工地例会，及时报告工程情况，并接受整改要求。

（12）协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚。

（13）本合同项下的所有设计成果的知识产权属于发包人。承包人应予以保护，不得向第三人泄露或者使用于本合同以外的任何商业用途，不得转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。承包人还应向发包人支付相当于设计费总额30%的违约金。

（14）其他未尽事宜另订协议。

7.4  人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 内容包括主要人员的姓名、职务、职称、承担工作、联系电话、主要资历、经验、承担过的项目等，3份，在约定开工日期前提交

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期： 表格形式

7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 内容包括生产（设计）机具名称、规格型号、数量、产地、生产能力等，3份，约定开工日期前提交

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期： /

7.5质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方（发包人、承包人和监理人）参检的部位、标准及表格形式：主要材料进场、施工中隐蔽部位、决定展出效果的重要部位等

两方（承包人和监理人）参检的部位、标准及表格形式：材料进场，施工过程中工序节点部位等

承包人自检的部位、标准及表格形式： 工程全过程，每个施工部位，均要求承包人自检，并以二维表记录自检结果，承包方项目经理、质检员签字

承包人应委托发包人指定的第三方检测机构对工程质量进行检测。

7.6 隐蔽工程和中间验收

7.6.1 隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 由发包人、监理人、承包人共同参检。

7.6.2隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

7.8   职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。

提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：3份，约定开工日期前。

- 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人

所有材料须经发包人及监理单位认可方可进场，否则不予计量。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行承担 。

第9条 工程接收

9.1 工程接收

9.1.1 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：

自工程竣工验收合格之日起进入交付、质保阶段，质保期2年。

发包人在承包人提交验收申请并具备验收条件后14日内组织完工验收。

9.1.2接收工程时承包人提交的资料

提交竣工资料的类别、内容、份数和时间： 1.各种工程材料的质检合格证明；2.各分部分项工程验收合格记录；3..完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的施工管理资料；6.完整的施工图和竣工图等6份。

第10条 质量保修责任

10.2 缺陷责任保修金

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 3 %，包含在最后一期工程款内。

第11条 工程完工验收

11.1 竣工资料及完工验收报告

承包人提交的竣工资料的内容： 工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），竣工图纸和资料必须符合城建档案馆要求，汇总为完整的建设项目竣工资料一式伍套报发包人。否则每迟一天，承包人向发包人支付1万元违约金。经发包人批准后延迟交付的不予处罚  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  一式伍套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子形式 （均有）。

第12条 变更和合同价格调整

关于变更的范围的约定：

1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经发包人现场负责人签字并由单位盖章。

2、现场签证必须由发包人现场 负责人、总监理工程师共同签字确认方可有效。

3、承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失。

4、因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在7日历天内将量、价申请报告报发包人现场负责人、总监理工程师核准，如承包人在规定时间内未提交申请报告的，视为承包人对该变更事项不存在调整价款请求，任何后补签证的请求，发包人将不再接受。

5、因工程设计变更和工程量的增加，承包人提出顺延工期的申请，将不予批准。

6、签证单上应明确签证的原因及工程量等相关内容，必须连续编号，无编号的签证不予结算 。

变更估价原则

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；仅作主要材料变换的，也仅对变更后发包人方指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价（含相关税费）；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；调整办法参照2013清单规范。

（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的：a依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b对于投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程招标控制价相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后【下浮率=   ，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】确定新增项目的结算价。

合同价格调整原则

承包人设计的施工图纸经图审部门审查通过后，承包人应根据施工图纸编制施工图预算，发包人委托有资质的造价咨询单位对施工图预算进行审核，按审核后的施工图预算下浮后调整合同价。若未达成一致，合同价暂按发包人委托有资质的造价咨询单位审核且经发包人确认的施工图预算×（1-下浮率）+设计费执行，过程付款以此为基数，承包人无异议。下浮率=1-投标报价/招标控制价。

第13条 合同总价和付款

13.1.1本工程的建设工程费按以下计价原则计算合同价：

（一）合同价款及调整

1、本合同价款采用固定总价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围： 施工期间的风险

风险费用的计算方法： 已包含在合同价内，不予调整

风险范围以外合同价款调整方法：调整范围：1、设计变更、发包方和监理方均认可的签证、

招标图纸以外新增加的工程项目，具体调整办法执行本合同专项条款第12条“工程变更”相关

本项目报价包含深化设计、采购、施工、调试、工程保修（执行国家相关规定）、设备售后服务（不得少于两年）、竣工验收及相关服务等全过程的交钥匙工程全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、招标投标综合服务费（含招标人部分）、竣工结算书初审费用，但本项目深化设计不另计设计费；投标报价还应包含施工场地地形、地貌处理（不限于原有砼道路拆除、场地破除、建筑物拆除、建筑垃圾清运、土方置换、堆积等工程）等所有费用，并应充分考虑各种风险因素，确定风险系数计入报价。相关设备应提供招标人操作手册、配件备件等。

2、双方约定合同价款的其他调整因素：

A、由发包人签发的设计变更、现场签证、图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑，统一执行专用条款（十二）中有关工程变更价款调整的计算方法。

该部分引起的工程造价的变化，应由承包单位在收到有关书面确认单的 28 天内提交费用调整计算书，由发包人派出的工程师在接到承包单位提交的费用调整计算书后 28 天内完成审核；

B、招标图纸以外发包人委托承包人施工的其它工程内容按新增加的工程项目计；

C、工程量清单、工程量清单编制说明、会议纪要及约定的材料暂估价项目；

D、符合上述要求的调整因素结算时应执行招投标期间确定的综合单价；变更、签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按 2013 版计价规范和计算规范，《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）及苏建价[2016]154号文、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353 -2013）与 2013 版计价规范、计算规范同时配套执行。具体结算办法执行本合同专用条款 “工程变更”相关条款。

13.1.2付款

工程款支付至承包人指定的帐户：

承包人指定的收取工程款的账号如下：

开户行：

账户名称：

账号：

13.2担保

13.2.1 履约保证金

承包人提交履约保证金的格式、金额：中标价的5%，从中标人法人基本存款账户转入指定账户。

13.4工程进度款

13.4.1付款方式：

a、3#宿舍楼完工并经竣工验收合格后15天内付合同价款的45%，3#宿舍楼质保期满后付合同价款的5%（质保期2年，无息）；2#宿舍楼完工并经竣工验收合格后15天内付合同价款的45%，2#宿舍楼质保期满后付清余款（质保期2年，无息）。b、发包人有权直接从工程款中扣除按合同规定对承包人的违约金；

13.4.2付款方式均以银行转账方式支付。

13.4.3发包人有权直接从工程款中扣除按合同约定的承包人应承担的违约金；

13.4.4付款程序：承包人根据合同向发包人提出付款申请，发包人核准后及时办理付款手续。

13.12 工程结算

承包人同意工程完工验收合格后，由宿迁市审计局或委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期限长短与发包人无关，承包人承诺不因此向发包人主张损失赔偿权利。

工程结算审计由发包人负责，如审计单位对承包人提交的决算额核减超过10%，超过10%部分的审计费用由承包人承担。

第14条 保险

14.1 承包人的投保

14.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

14.2 一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：

第15条  违约、索赔和争议

15.1.1  发包人违约责任

(1)发包人未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术或设计方案、项目基础资料和现场障碍资料时，发包人应采取补救措施。

(2)发包人原因造成停工或监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工时，双方另行协商；

(3)发包人不履行合同约定其他义务并直接导致承包人停工的，承包人有权就实际损失向发包人索赔。

15.1.2承包人违约责任

（1）承包人未能按双方约定的时限提交施工图设计的，每延期1天，应当向发包人支付该阶段1万元违约金。

（2）工程建设完工，未达到设计效果的，工程不予验收。由承包人自行弥补，使其达到设计效果。

（3）承包人未能按双方约定的时限完成工程建设的，承包人自愿承担延期违约责任，每延误1日向发包人支付违约金人民币1万元，累计最高赔偿金额为合同价款的：20%。

（4）承包人在开工时或施工过程中擅自变更项目负责人的，承包人承担每人次5万元人民币的违约金，且发包人有权解除合同；擅自变更项目管理机构其他人员的，承包人承担每人次3万元人民币的违约金。

（5）项目负责人及本工程项目管理机构人员必须保证工程施工期间全部在岗，特殊情况下需离开时应事先得到发包人书面批准同意。并遵守发包方考勤、考核制度，凡发包人考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次支付违约金1万元；擅自离岗1天以上的，每人每次支付违约金1万元；上述情形若发生3次以上（含3次）时，违约金加倍。

（6）项目负责人在项目执行过程中，不能做到与发包人积极有效的沟通，并经2次以上交流后，所提交的设计成果或施工的效果仍与发包人要求差距较大的，则要求承包人更换合格的项目负责人，并承担20万元的违约金，承包人自行承担因项目负责人沟通协调不到位引起的误期赔偿。

（7）承包人未能履行对其提供的工程物资进行检验的约定，未履行对其施工质量进行检验的约定，造成质量和效果上降低的，由承包人自费修复提升至达到标准，并每发现一处，承包人自愿支付违约金5万元。

（8）承包人工程完工后，经三次验收仍存在较多问题，未被认定为合格的，除自费修整至合格，修整所用的时间视为误期。

（9）合同履行中如发现承包人系他人挂靠中标并以承包人名义签订合同的、或者承包人违法转包、倒卖工程等情形的，发包人可以依法主张其合同无效，承包人自愿向发包人支付违约金20万元，并放弃其交付的履约保证金。发包人实际损失超过30万元的，承包人应当按实际损失额赔偿。

（10）承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金。否则应当向发包人支付10万元违约金。承包人拖欠农民工工资的，发包人有权从承包人的工程款中予以相应扣除直接支付给农民工。

（11）工程质量不符合设计要求或质量不合格，发包人有权要求承包人停工和返工，所发生的一切费用由承包人承担，工期不予顺延。

（12）施工中发生质量事故的,经宿迁市建设主管部门认定承包人负有直接责任时：

发生一般安全质量事故（包括损害道路各种管线等）,承包人自愿支付3万元违约金∕每次；发生严重或重大安全质量事故，承包人自愿支付20万元违约金∕每次；

（13）本合同约定由承包人支付的违约金，发包人可在约定付款的范围内予以扣除。

15.3  争议和裁决

15.3.1 争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第16条 合同生效与终止

16.1 合同生效

本合同经发包人、承包人双方盖章和法定代表人（授权代表人）签字之日起生效，本合同项上各方的权利义务履行完毕之日起终止。

16.2 合同份数

本合同一式6 份，各方应持合同份数： 3 份。

第17条 补充条款

17.1 承包合同的单项工程一览表：另附，由承包人提出，发包人审定后生效

17.2 合同价格清单分项表：另附，由承包人提出，发包人审定后生效

17.3 其他合同附件：

17.4 如因承包人违约行为导致的与本合同有关的任何诉讼或者仲裁给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人的直接损失和间接损失，包括但不限于发包人为主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、交通差旅费、律师费等费用。

17.5发包人有权直接从工程款中扣除按合同约定的承包人应承担的违约金。

17.6承包人自行考虑水、电接入点，确保施工现场的正常使用。如遇工程所在地百姓阻工（确系发包人责任的）而造成工程停工，承包人应积极配合处理，将相关人员和机械调配至其它工作面，暂停施工的处理：工期将以予相应顺延，相关费用不予考虑。因政策或发包人内部工作计划安排导致工作计划变动的，承包人应无条件接受发包人暂停施工的要求，发包人应相应延长施工工期。待满足施工条件后，承包人应及时安排施工对进入施工场地继续施工，或者招标人有权进行相关处罚，情节严重的取消合同。

17.7串通投标行为管理：

承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应说面告知承包人。

承包人应在接到发包人书面告知后7日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约责任，承包人应向发包人支付不低于合同金额3%的违约金。

承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。

承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。

实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额3%的违约金。

承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。

17.8拖欠农民工工资管理：

（一）施工企业(包括施工总承包企业和分包企业，下同)按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用 账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。

（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额2倍的违约金。

17.9违法分包行为管理：

施工总承包、专业承包合同当事人应使用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）；专业工程分包合同应使用《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）。

合同文本中应包括以下承诺：发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

转包、违法分包违约责任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》（建市【2014】118号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人影响发包人支付不低于合同金额2%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。

17.10环境污染行为

项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。

禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。

施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。

商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿途抛洒、扬散。

项目建设方能（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。

施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付1万元至5万元违约金。

项目建筑物料供应、渣土运输等服务方（承包人）在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，应 向建设方（发包人）支付1万元至5万元违约金。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                       （工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括但不限于工程合同中约定的                     ，以及虽未列明但工程合同中约定的承包人承包范围内的其他工程。具体保修的内容，双方约定为：

二、质量保修期

双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热及供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期限约定为：     2年      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

⒉发生紧急抢修事故的（如上下跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为合同价款的3%。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

保修费用的返还：

1、保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期5年；

2、工程竣工验收合格对应日一年后10个工作日内支付工程质量保修金的50%，工程质保期满后结清剩余款项。

3、属于保修范围和内容的项目，在质量保修期内需要维修的，承包人必须在发包人发出工程质量缺陷整改通知书后的24小时内派人进行整改或维修。如承包人不在约定的时间内派人进行整改或维修，发包人有权另聘他人从事该项工作，但所发生的费用（应由承包人承担的部分）将按实从质量保修金扣除。若保修费用超过预留质量保修金，超过部分发包人有权向承包人进行索赔。

4、若发生保修期内因承包人原因而发生的须紧急抢修的事故，发包人在通知承包人后，若承包人无法在发包人要求的时间内到场，则发包人有权另行聘请他人进行抢修，所发生的费用将从保修金中按时扣除。

5、保修金不计息。

五、其他

承包人违反保修义务的，应当向发包人支付每次1万元的违约金，经发包人通知后，承包人拒不维修或者不及时维修的，发包人可另行委托第三人维修，其维修费用应当由承包人支付。发包人也可从承包人的履约保证金中扣除。

双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

年       月       日                     年       月       日

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

（  分 包 名 称  ）

投 标 文 件

投标人：                 （单位盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

一、投标人基本情况
二、投标人资质
三、投标人财务状况报告
四、缴纳税收和社会保障资金凭据
五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
六、无重大违法行为声明
七、投标函
八、法定代表人身份证明或授权委托书
九、开标一览表
十、响应偏差表
十一、项目实施方案
十二、质量保证及售后服务方案
十三、项目组人员
十四、投标人承担类似项目业绩一览表
十五、投标所需其他材料

已标价清单

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  | 诚信等级 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质

投标人资质

| 序号 | 证书编号 | 资质等级 | 证书有效截止时间 | 查看 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、投标人财务状况报告

指投标人经审计的财务报告或银行出具的资信证明

- 四、缴纳税收和社会保障资金凭据

提供符合招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据

- 五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：             （单位盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年      月      日

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：             （单位盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方按招标文件要求提交纸质投标文件；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方已按招标文件的规定缴纳投标保证金，并同意按约定缴纳履约保证金，遵守贵方有关招标投标的各项规定；

七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：             （单位盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年      月      日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证复印件。）

单位名称：             （单位盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。提交法定代表人、授权委托人身份证复印件并加盖公章。）

单位名称：              （单位盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 九、开标一览表

| 标题 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 元 |
| 工期 |  | 日历天 |
| 质保期 |  | 年 |
| 质量标准 |  |  |

- 十一、响应偏差表

投标响应偏差表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位公章：             （单位盖章） 法定代表人：            （签字或盖章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，用+号表示和负偏差，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

- 十一、项目实施方案

格式自拟

- 十二、质量保证及售后服务方案

格式自拟

- 十三、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中须提供拟选派项目经理持有的资格证书复印件和身份证复印件，并提供2018年5月以来本单位为其办理的任意一个月社会保险证明复印件作为资格审查材料之一。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位公章：           （单位盖章）  法定代表人：           （签字或盖章）

投标人项目管理、技术及服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目联系人 |  |  |  | 填写手机号码 |

注：如投标人中标，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

单位公章：           （单位盖章）  法定代表人：           （签字或盖章）

- 十四、投标人承担类似项目业绩一览表

业绩资料

| 请按招标文件要求编制业绩材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求递交业绩资料。如没有可不提供。

- 十五、其他材料

- 已标价清单

已标价工程量清单

投 标 总 价 封 面 格 式

采购单位：

项目编号及名称：

投标总价（小写）：

人民币（大写）：    拾   万    仟    佰   拾   圆   角  分

投   标   人：                        （单位盖章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

编制时间：   年    月    日

根据招标人提供的清单编制投标报价。