宿迁学院毕业生宿舍清扫项目公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人： 审计处：朱老师    0527—84201696

后勤处：耿老师    0527—84201990、18951368152

二、招标内容

1.项目地点：宿迁学院19号、20号、21号、5号、6号和8号学生宿舍楼 。

2.项目数量：约1000间，最终结算以实际打扫房间数为准。

3.项目内容和质量要求：

(1) 清洗卫生间，洗漱间及阳台的瓷砖和洗手池，阳台和隔断玻璃，宿舍电风扇，便器和上下水管表面。要求窗明几净、无污斑、无灰尘，卫生间要求无尿斑、无异味。

(2) 清理楼内所有涂料粉刷墙面及楼道吊顶。要求无张贴物、无灰尘。

(3) 清理室内门、橱柜、床、凳、桌表面及橱柜内部。要求无张贴物、无污斑、无灰尘。

(4) 清洗楼内所有地面。要求无灰尘。

(5) 楼内清理出的杂物运至学院西北角垃圾转运场。要求沿途不抛洒。

4.工期：新生报到前完成(根据学院计划，分期分批完成)。

5.因墙面粉刷和维修等工作与保洁同期进行，保洁过程分为粗打扫、水电维修结束后第二次打扫、基建维修结束后第三次打扫和新生报到前第四次打扫（具体标准见样板房）。

三、投标单位资质要求

具有与物业管理、卫生保洁等相关营业执照的独立法人。

四、投标费用

投标单位在领取招标文件前必须交纳资料费 100元，投标前应缴纳投标保证金 2000 元。资料费不退，未中标单位投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待清扫工程完工、验收合格后无息退还。但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还。

1. 具有伪造投标材料、弄虚作假、串标等欺骗行为的；

2. 中标而拒绝签订合同的；

3. 中标后未履行标书规定全部义务的；

4. 签订合同后擅自转包他人的。

五、投标文件内容

1、项目报价；

2、投标单位对项目质量和工期的承诺。

六、合同主要条款：

1、项目内容、质量要求等见本文件第二条之项目内容。

2、工期每延迟一天，罚款1000元。雨天不顺延。

3、付款方式：项目竣工验收合格后凭正规发票十五个工作日内付款。债权不得转让、不得委托支付给第三方。

4、施工期间，所发生的一切安全责任事故均由施工人承担。

5、施工期间，乙方施工人员应遵守甲方规章制度、不得偷盗，应保证公寓内水龙头、毛巾架和电风扇等物品的完整安全。

6、施工期间，乙方应按甲方规定的工作时间进行施工，不得影响正常的教学与师生生活。

7、如乙方不能按期完成任务，甲方可自行安排人员进行清扫，所需费用从乙方工程费用中支出。

七、确定施工单位的原则

符合要求报价最低者。

八、招标日程安排

1. 发标时间：2015年5月   21   日。

2. 发标地点：宿迁学院审计处（行政楼   105    室）。

3. 现场踏勘时间： 2015 年  6月 10日 下 午 3:00 前；集中地点：后勤办公楼224室。过期不候。

4. 递交投标文件截止时间：2015 年 6 月 12  日 下3:00 午  前。

5. 投标文件递交地点：宿迁学院审计处（行政楼   105     室）。

6. 开标时间：2015 年  6 月 12  日 下 午3:00  。

7. 开标地点：行政楼二楼会议室。

8. 开标时邀请所有投标人参加。

九、本文件由宿迁学院负责解释, 纪检监督电话：0527-84203001。

宿迁学院招标小组

2015年5月 21   日