［免费询价］宿迁学院部分公共卫生间吊顶更换

改造项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院部分公共卫生间吊顶更换改造项目（实训中心，3个卫生间塑料扣板损坏严重，需进行更换计26平方，新图书馆西侧卫生间8个卫生间计208平方吊顶需进行更换，体育馆1个公共卫生间计76平方吊顶需进行更换，2#教学楼南侧系办公楼2个公共卫生间吊顶损坏严重，需进行更换计58平方，总计约368平方）各询价响应单位现应到现场察看，自行测量，所列工程量仅作参考，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工及材料要求:

(1)将卫生间内原有的天花吊顶、龙骨吊件、边条进行拆除，运送至甲方指定地点。采用1.0多孔铝扣板进行重新吊顶（询价时自带样品）。

（2）按照行业要求规范施工，符合使用要求。

（3）参照3#教学楼1楼男卫天花吊顶的方法进行制作、安装。

（4）吊杆与主龙骨的连接必须牢固可靠，无松脱。

（5）检查原天花吊顶内隐蔽工程的安装情况如空调、消防、供电线路、灯具的情况，新天花吊顶安装后，吊顶内隐蔽工程、灯具必须恢复原状。

（6）制作安装后的天花吊顶应平整、美观、牢固。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

本工程质保期为壹年。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须具有独立法人资格且具有三级及以上的装饰、装潢或房屋建筑工程施工资质。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院部分公共卫生间吊顶更换改造项目。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、工期要求：  总工期   10  日历天

5、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

6、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

7、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

8、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

9、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：同等质量下合理低价中。

六、公告时间：   2018年  6 月  15  日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：  2018  年  6 月   27日下午3：30，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2017年6 月15日