[免费询价]宿迁学院建设工程监理询价公告

宿迁学院校内工程建设监理面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：宿迁学院2017年暑假维修项目工程建设监理（老实验楼采光罩维修、运动场玻璃幕墙、现教中心外装饰条拆除、5-12宿舍楼西侧水泥路、学生餐厅卫生间改造）。

二、 资质要求：

1.   本次招标要求投标人具有房屋建设工程专业监理丙级及以上资质的独立法人。

2.   本次招标要求投标人的项目总监具备房屋专业的注册监理工程师。

3.   本工程投标人配备的专业技术人员至少需土建、装饰专业监理工程师各一人。

三、 监理服务内容和要求（包括但不限于）

1监理服务期70天（监理服务期为暂定），具体以施工单位完成所有全部施工内容作为最终监理服务期。

2参与业主与承包商签定施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

3 协助业主做好开工前准备，审批开工报告，经业主同意下达开工令。

4审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

5审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。

6主持施工图交底，参与设计变更的签证。

7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

8检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

9督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

10及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

11履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

12协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

13完成国家法律法规规定的监理规范要求的其他工作内容。

14总监工程师、监理工程师、监理员按规定设置，并满足监理工作的需要；其中监理工程师、监理员必须专职于本工程，项目总监月到岗率不少于10天，且不得途中调换。

四．报价要求：报价暂以工程项目的预算价为依据（项目合计预算为87万元）。报价文件密封，报价含税收等一切费用。

五．学校付款方式：工程竣工验收合格后一个月内一次性付清。如未能达到合同要求，学院有权要求成交方赔偿损失。

六．确定施工单位的原则：符合第二、第三项，报价最低者施工。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交  2000   元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2017年 5 月  31 日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2017年 6 月 9  日上午10:30点；响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。