[公开招标]宿迁学院体育馆、学生餐厅幕墙维修及学生餐厅屋面防水工程

招 标 文 件

项目名称：宿迁学院体育馆、学生餐厅幕墙维修及学生餐厅屋面防水工程

招 标 人：      宿迁学院

招标代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

二〇一八年六月

目  录

第一章   投标人须知	3

第二章  评标办法（经评审的最低投标价法）	11

1、评标办法	11

2、评审标准	11

第三章  合同专用条款及格式	13

第四章  工程量清单	48

第五章  技术标准和要求	48

第六章  投标文件格式	49

一、投标函及投标函附录	50

二、法定代表人身份证明	51

三、授权委托书	52

四、投标保证金	52

五、已标价的工程量清单	53

六、资格审查资料	54

宿迁学院体育馆、学生餐厅幕墙维修及学生餐厅屋面防水工程招标公告

一、工程名称：宿迁学院体育馆、学生餐厅幕墙维修及学生餐厅屋面防水工程

二、工程概况：

（1）工程内容：宿迁学院体育馆、学生餐厅幕墙维修及学生餐厅屋面防水工程施工；

本次招标工程共分 3 个标段。具体内容如下：

一标段：体育馆幕墙维修工程，预算约12万元。

二标段：学生餐厅幕墙维修工程，预算约11.20万元。

三标段：学生餐厅屋面防水工程，预算约36.60万元。

本项目共分三个标段。投标人参与多个标段的，应按标段分别获取招标文件。

各投标人可选投上述任一标段，也可选投所有标段，本次招标不限成交标段数。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

（2）工期：30日历天/标段；

（3）质量要求：合格；

（4）付款方式：

标段一：工程完工并经竣工验收合格后付至合同价款的90%；余款待质保期满后付清（质保2年、无息）。

标段二：工程完工并经竣工验收合格后付至合同价款的90%；余款待质保期满后付清（质保2年、无息）。

标段三：工程完工并经竣工验收合格后付至合同价款的90%；余款待质保期满后付清（质保5年、无息）。

三、投标人资质条件、能力：

（1）投标人资质等级：

标段一：具有建筑幕墙工程专业承包企业资质三级及以上资质

标段二：具有建筑幕墙工程专业承包企业资质三级及以上资质；

标段三：具有防水防腐保温工程专业承包三级及以上资质。

（2）项目负责人资质等级：具有小型项目管理师或二级及以上建筑工程专业注册建造师资格及安全生产考核合格证书（B类）；

（3）安全生产条件：具有安全生产许可证。

四、评标办法：经评审的最低投标价法。

五、报名信息：

（1）报名时间：2018年6月21日08时30分至2018年7月6日17时30分；（节假日除外）；

（2）报名地点：江苏科建工程项目管理有限公司（宿迁市电子商务产业园恒通大厦507B室）或宿迁学院审计处（行政楼105室）；

（3）招标文件获取方式：现场购买或网上下载（标书下载qq群422250072或审计处网站），资料费200元/份，售后不退；

（4）报名需要携带的材料：法定代表人授权书原件、营业执照、资质证书复印件加盖单位公章。

六、投标文件接收信息：

（1）投标文件接收开始时间：2018年7月11日14时30分；

（2）投标文件接收截止时间：2018年7月11日15时00分。

（3）投标文件接收地点：宿迁学院行政楼2楼会议室。

七、开标信息：

（1）开标时间：2018年7月11日 15 时00分；

（2）开标地点：宿迁学院行政楼2楼会议室。

八、联系方式：

招标人：宿迁学院

联系人：宗老师

电话：0527-84202334   15151133338

纪检监督电话：0527-84203001

招标代理：江苏科建工程项目管理有限公司

联系人：赵飞

电话：0527-88988618 17606139995

# 第一章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：宿迁学院 地址：黄河南路399号 联系人：宗老师 电话：0527-84202334 |
| 招标代理机构 | 名称：江苏科建工程项目管理有限公司 地址：宿迁市电子商务产业园恒通大厦507B室 联系人：赵飞 电话：0527-88988618 |
| 工程名称 | 宿迁学院体育馆、学生餐厅幕墙维修及学生餐厅屋面防水工程 |
| 建设地点 | 宿迁学院 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 招标范围 | 本次招标分为3个标段： 一标段：体育馆幕墙维修工程，预算约12万元。 二标段：学生餐厅幕墙维修工程，预算约11.20万元。 三标段：学生餐厅屋面防水工程，预算约36.60万元 本项目共分三个标段。投标人参与多个标段的，应按标段分别获取招标文件。 各投标人可选投上述任一标段，也可选投所有标段，本次招标不限成交标段数。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。 |
| 工期 | 工期：30日历天/标段 |
| 质量标准 | 合格 |
| 投标人资质条件、能力 | 详见招标公告 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 踏勘现场 | 因有工程量清单，招标人不组织集中踏勘现场，但本次招标项目施工现场情况比较复杂且采用固定总价合同，请各投标人务必自行踏勘现场，充分考虑其报价。 需要踏勘现场或看图纸的，联系宿迁学院后勤处基建科 联系人：宗老师 15151133338 电话：0527-84202334 |
| 最高限价 | 一标段：壹拾贰万元（¥12万元） 二标段：壹拾壹万贰仟元（¥11.20万元） 三标段：叁拾陆万陆仟元（¥36.60万元） |
| 不可竞争费用 | 投标人不得改变下列不可竞争费用： 一、现场安全、文明施工措施费： 1.基本费率：详见工程量清单； 2.省级标化增加费率：详见工程量清单； 二、规费： 1.社会保险费率：详见工程量清单； 2.住房公积金：详见工程量清单； 3.工程排污费：详见工程量清单； 三、税金：10%。 |
| 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 投标保证金 | 金额： 第一标段：人民币贰仟元整（¥2000.00元）； 第二标段：人民币贰仟元整（¥2000.00元）； 第三标段：人民币柒仟元整（¥7000.00元） 提交方式：密封于信封中现场提交 注：投标人按标段缴纳投标保证金 |
| 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函及招标文件所提供的文件格式或表式中已表明需盖章或签字的各个部分均应按要求盖章或签字。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交授权委托书。授权委托书格式应符合要求，否则授权委托书无效。 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 装订要求 | 1、除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订； 2、投标人应将投标文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本” |
| 投标文件密封和标记 | 1、所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人单位公章； 2、投标人应在每个封套的封面上标明： 招标人名称： 招标人的地址： （项目名称） 标段施工投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 投标文件接收截止时间：2018年6月26日14时30分； 投标文件接收地点：宿迁学院行政楼2楼会议室。 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 履约担保 | 履约担保的金额：中标价的5% |
| 评标方法 | 经评审的最低投标价法 |
| 其他要求 | 投标时须提供不小于30cm*30cm卷材样品，不提供或提供的样品不满足招标文件要求的，作废标处理。 |
|  | 有效标不足三家： 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |

1. 总则

### 1、项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目施工进行招标。本招标工程项目说明详见投标人须知前附表。

### 2、资金来源和落实情况

本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知前附表。

### 3、招标范围、工期及质量要求

本招标项目工程招标范围、工期及质量要求见投标人须知前附表。

### 4、投标人资格要求

4.1投标人资格要求详见投标人须知前附表及招标公告。

4.2本项目不接受联合体投标。

### 5、费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 6、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 7、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9、踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 10、投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列内容：

10.1.1投标函及投标函附录；

10.1.2法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书；

10.1.3营业执照复印件加盖公章；

10.1.4资质证书复印件加盖公章；

10.1.5项目负责人相关资格证书复印件加盖公章；

10.1.6安全生产许可证复印件加盖公章；

10.1.7已标价的工程量清单；

10.1.8投标人须知前附表规定的其他资料。

### 11、投标报价

11.1投标人应按“已标价的工程量清单”的要求填写相应表格。

11.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “已标价的工程量清单”的相应报价。

11.3本项目设最高投标限价，详见投标人须知前附表，招标人不接受超过最高投标限价的投标文件。

11.4投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、代理服务费、评审费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。

11.5投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。

11.6投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价，但投标报价不得低于企业成本。

11.7投标报价方式：固定总价报价

投标报价应包括完成本项目施工图内及施工的成本、利润、税金（按缴纳增值税计取税金）、开办费、技术措施费、资料增加成本费、包装、运输、附属工程、临时工程、总承包服务费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、风险费等所有费用。

投标人根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写的单价或合价的工程量清单项目，招标人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。

11.8投标报价的计价方法：采用工程量清单计价的方法。

11.9投标报价编制的参考依据

11.9.1 建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

11.9.2《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》；

11.9.3 《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》；

11.9.4 《江苏省安装工程计价表》等；

11.9.5招标文件、招标答疑、工程量清单、施工图纸、设计、施工规范等；

11.9.6  2014江苏省建设工程费用定额”；

11.9.7招标文件的工程量清单中所列的“暂列金额”，由发包人根据实际情况掌握使用，与对承包人合同工程款支付无关。

11.9.8其他相关文件规定。

11.10投标报价编制要求

11.10.1工程投标报价以工程量清单计价方式进行报价；

11.10.2报价以招标人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

11.10.3不可竞争费详见本招标文件投标人须知前附表。

11.11投标文件报价中的单价、合价均用人民币表示。

11.12工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填写。

11.13编制投标报价的人员必须是投标人本单位注册造价人员。

### 12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 13、投标文件的编制

13.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

13.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

13.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

13.4投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表。

### 14、投标文件的密封和标记

14.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订；

14.2投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

14.3 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

14.4未按本章第13.1项或第13.2项、第13.3项要求装订、密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 15、投标文件的递交

15.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标文件递交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

15.3投标人所递交的投标文件不予退还。

15.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 16、开标

16.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

开标所需携带的材料：

（1）授权委托书原件（格式见投标文件格式）；

（2）授权委托人身份证原件；

（3）投标保证金（密封于信封中）；

（4）投标文件；

### 17、评标

17.1 投标文件的澄清

17.1.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件中载明的有关投标报价、投标工期、质量等级承诺等实质性内容；

17.1.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字，经签字的书面答复将视为投标文件的组成部分。

17.1.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件的商务标中出现报价金额、工期质量等级有差别时，均以“投标函”中的报价金额、工期、质量等级为准。

### 18、投标文件的审查

18.1在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

18.2在评标过程中，评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

18.3投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

18.4投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

18.5投标文件有下述情形之一的，属重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应并按前条规定作废标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章，企业法定代表人或其委托代理人未签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的授权委托书原件及委托代理人签字的；

2、未按招标文件要求提供投标保证金的；

3、未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；投标文件未按招标文件要求进行装订的；

5、资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

7、明显不符合技术规范、技术标准的要求；

8、投标报价超过招标文件规定的招标控制价；

9、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

10、改变招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

11、改变招标文件提供的不可竞争费用的；

12、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

13、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

14、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

15、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

凡被判定为废标的，由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认，投标人现场未能提出合法合规的有效解释或质疑而又拒绝签字的视同对结果认可。

18.6投标人有下列情形之一的，经评标委员会集体表决后认定，作串通投标处理。

18.6.1不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的，或者不同投标人的投标文件错漏之处一致，且没有合理解释的；

18.6.2不同投标文件的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

18.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

18.6.4不同投标人的投标文件相互混装的；

18.6.5不同投标人委托同一人投标的；

18.6.6不同投标人聘请同一人就同一标段为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

18.6.7评标委员会认定的其他串标情形。

### 19、定标原则

19.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

19.2评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

# 第二章  评标办法（经评审的最低投标价法）

## 1、评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。经评审报价相同的中标候选人由招标人自行确定中标人。

## 2、评审标准

### 2.1初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照废标条款，有一项不符合评审标准的，即作废标处理。

评标委员会可以要求投标人提交评评审标准表规定的有关证明和证件的原件，以便核验。投标人拒不提供的有关证明和证件的原件的，经评标委员会认定该项评审因素不符合评审标准作废标处理。

2.1.1形式评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

2.1.2资格评审标准：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
| 资质等级 | 标段一：具有建筑幕墙工程专业承包企业资质三级及以上资质 标段二：具有建筑幕墙工程专业承包企业资质三级及以上资质； 标段三：具有防水防腐保温工程专业承包三级及以上资质。 |
| 项目负责人资格 | 具有小型项目管理师或二级及以上建筑工程专业注册建造师资格及安全生产考核合格证书（B类） |

2.1.3响应性评审：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 工期 | 30日历天/标段 |
| 工程质量 | 合格 |
| 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 投标保证金 | 第一标段：人民币贰仟元整（¥2000.00元）； 第二标段：人民币贰仟元整（¥2000.00元）； 第三标段：人民币柒仟元整（¥7000.00元） |
| 权利义务 | 符合“建设工程施工合同”规定 |
| 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的范围及数量 |
| 技术标准和要求 | 符合“技术标准和要求”规定 |

### 2.2详细评审标准

2.2.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分作进一步评审。

2.2.2投标人投标价格是否低于成本判定方法如下：

评标基准价C=A*K。其中：A为所有低于最高投标限价，且经初步评审合格的投标人投标报价的算术平均值（7家≤初步评审合格投标人＜10家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，初步评审合格投标人≥10家时去掉2个最高报价和2个最低报价），K值为95%，投标人投标价格低于C值的，评标委员会可据此判定其投标报价低于成本（C值经一次计算确定后不得调整）。

### 2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 2.4评标结果

2.4.1评标委员会按照经评审的不低于成本的投标报价由低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。

2.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 合同专用条款及格式

另附

# 第四章  工程量清单

另附

# 第五章  技术标准和要求

1、本工程采用的技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

2、对材料的质量和试验要求

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

3、对施工工艺的特殊要求

具体在正式合同本中约定。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）            标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥        ）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 履约保证金 |  | 中标价的5% |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 元人民币/天 |  |
| 4 | 施工总工期 |  | 日历天 |  |
| 5 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人居民身份证复印件

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金

（招标人）：

我单位已经按照招标文件的要求提交了

项目的投标保证金         元（小写：￥            ）。

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

年      月       日

五、已标价的工程量清单

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

六、资格审查资料

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）资质证书复印件加盖公章；

（3）拟选派的项目负责人相关证书复印件加盖公章；

（4）安全生产许可证复印件加盖公章。