宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程

招 标 文 件

项 目 名 称：宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程

招  标  人： 宿 迁 学 院

二〇一九年五月

目  录

第一章 投标人须知

第二章 评标办法

第三章 合同条款及格式

第四章 工程量清单

第五章 图纸

第六章 投标文件格式

宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程

招标公告 (资格后审)

宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程已经批准建设，建设资金来源于自筹，现已落实。项目已具备招标条件，现对该工程进行公开招标，选定承包人。

1．项目概况与招标范围

1.1工程地点：宿迁学院内。

1.2工程规模：工程总造价约80万元。

1.3质量要求：合格。

1.4工期要求：50日历天。

1.5工程进度款的支付时间、方式：

工程竣工验收合格付至合同价款的60%；审计结束后付至审定价款的95%，余款作为保修金待保修期满视保修情况支付（质保金无息）。

1.6本工程共分为1个标段，招标内容为：宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程（共计24间，具体详见工程量清单）。

2．资格审查方法

本工程招标采用资格后审，资格审查方法：合格制。

3．评标方法

本工程采用评标方法：

☑ 经评审的最低投标价法；

具体评标细则请从附件中下载。

其中技术标部分是否采用远程评标： □ 是   √☑ 否

4．申请人资格要求

4.1有独立订立合同的能力；

4.2企业的资质类别、等级：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上企业资质。

4.3项目负责人注册专业、资格等级：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格且具有安全生产考核合格证书（B类证）。

4.4本项目不接受联合体投标；

4.5项目负责人必须满足下列条件：

4.5.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（1）不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

（2）不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

4.5.2项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

4.5.3项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

4.6投标人不得存在下列情形之一：

4.6.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

4.6.2为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供设计服务的；

4.6.3与本招标项目的监理人、代建人、同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4.6.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

4.6.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

4.6.6处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

4.6.7因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

4.6.8投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

4.7投标人法定代表人的授权委托代理人、项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。

4.8符合法律、法规规定的其他条件。

5．招标文件、图纸等资料的获取

凡有意参加投标者，请到http://sjc.sqc.edu.cn/article-list-2.html下载招标文件或到QQ群422250072下载或现场购买，资料费200元，开标后不退。

报名联系人：朱老师     联系电话：0527-84201696、13151810668

报名地点：宿迁学院行政楼一楼105室（招投标办公室）

踏勘现场联系人：杨老师   联系电话：13218917936

6．投标人面谈：不采用面谈方法。

7．投标文件的递交

7.1投标文件的提交截止时间为 2019 年 6月 19 日  15 时  00  分，开标地点为行政楼二楼会议室。

7.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8．不接受投标人参加投标的情形

8.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

8.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的。

9．联系方式

招标人名称：宿迁学院

地址：江苏省宿迁市宿城区黄河南路399号

联系人： 朱老师

联系电话：0527-84201696   13151810668

# 第一章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：宿迁学院 地址：江苏省宿迁市宿城区黄河南路399号 联系人：朱老师 电话：0527-84201696 13151810668 技术咨询：（装饰）杨老师 0527-84202334 13218917936 （安装）李老师 0527-84202341 15651360360 |
| 工程名称 | 宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程 |
| 建设地点 | 宿迁学院内 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 招标范围 | 宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程（具体详见工程量清单、图纸） |
| 工期要求 | 50天 |
| 质量标准 | 合格 |
| 投标人资质条件、能力 | 详细内容见招标公告 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标文件递交截止时间 | 2019年 6 月 19 日 15 时 00 分 |
| 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 投标保证金 | 金额：人民币肆万元整（￥40000.00） 投标保证金的形式：以转帐支票（同城）、电汇（异地）、网上银行支付等方式从投标人法人基本存款账户转到指定账户。 户名： 宿迁学院 开户行： 宿迁市工商银行徐淮路支行 帐号：1116030509300003519 投标保证金转到指定账户后及时到招标人财务部门开具投标保证金收据 |
| 投标文件份数 | 共3份，正本1份，副本2份。 |
| 递交投标文件地点 | 宿迁学院行政楼二楼会议室 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 6 月 19 日 00 时 分 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 履约担保 | - 履约担保方式：履约保证金 - 履约保证金标准：中标价的5%，缴纳至招标人处。 |
| 评标方法 | 经评审的最低投标价法 |
| 投标报价计价方法 | 工程量清单计价 |
| 最高投标限价 | 80万元 |
| 不可竞争费（不可改变） | 详见工程量清单 |
| 需要补充的其他内容 | 投标单位编制投标报价应按苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定一般计税方法报价。投标人须充分考虑在投标报价中，相关风险由投标人自行承担。 不组织集中踏勘现场，投标人可自行踏勘。 |

1. 总则

### 1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对该工程施工进行招标。本招标工程项目说明详见投标人须知前附表

### 2 资金来源和落实情况（见投标人须知前附表）

### 3 招标范围、工期及质量要求（见投标人须知前附表）

### 4 投标人资格要求（见招标公告）

### 5 费用承担

5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定不组织集中踏勘现场，投标人自行踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 10 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列内容：

10.1.1投标函；

10.1.2法定代表人身份证明；

10.1.3授权委托书；

10.1.4已标价工程量清单；

10.1.5项目管理机构；

10.1.6资格审查文件；

10.1.7招标公告及投标人须知前附表规定或投标人认为需提供的其他资料。

### 11 投标报价

11.1 投标人应按招标文件提供的“工程量清单”的要求填写相应表格。

11.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。

11.3投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、及政策性文件规定费用等所有费用。

投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。

投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价，但投标报价不得低于企业成本。

11.4本项目采用工程量清单计价，固定单价报价方式。综合单价需调整时，按合同约定执行。

11.5投标人根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写的单价或合价的工程量清单项目，招标人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。

11.6包装要求及费用承担：按承包人的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由承包人承担。

11.7投标报价的计价方法，采用工程量清单计价的方法。

11.8投标报价编制的参考依据

11.8.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范；

11.8.2 2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；

11.8.3 2014版《江苏省市政工程计价定额》；

11.8.4 2014版《江苏省安装工程计价定额》等；

11.8.5招标文件、招标答疑、工程量清单、施工图纸、设计、施工规范等；

11.8.6 2014年《江苏省建设工程费用定额》、苏建价（2016）154号文；

11.8.7招标文件的工程量清单中所列的“暂列金额”，由发包人根据实际情况掌握使用，与对承包人合同工程款支付无关。

11.8.8其他相关文件规定。

11.9投标报价编制要求

11.9.1工程投标报价以工程量清单计价方式进行报价；

11.9.2投标报价以招标人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

11.9.3不可竞争费详见工程量清单或投标须知。

11.9.4投标文件报价中的单价、合价均用人民币表示。

11.9.5工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填写。

11.9.6投标文件中要明确注明主要材料品牌（从推荐品牌中选择）。

1#教学楼卫生间改造主要材料推荐品牌汇总表

| 材料名称 | 推荐品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙、地砖 | 东鹏 | 冠珠 | 新中源 |  |
| 灯具 | 雷士 | 欧普 | 企一 |  |
| 开关、插座 | TCL | 德力西 | 飞雕 |  |
| 线缆 | 人民 | 远东 | 江南 |  |
| PPR管及PPR阀 | 日丰 | 水博士 | 水之恋 |  |
| UPVC管 | 华亚 | 日丰 | 公元 |  |
| 蹲坑、小便斗 | 九牧 | 东鹏 | 箭牌 |  |
| 自闭阀、角阀 | 九牧 | 洁芳 | 四维 |  |

注：所有主要材料须提供样品并经甲方确认后方可使用。

### 12 投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 13 投标文件的密封和标记

13.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订；

13.2投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

13.3 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明项目名称、招标人、投标人及法定代表人或其授权委托人。

13.4未按本章第13.1项或第13.2项、第13.3项要求装订、密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 14 投标文件的递交

14.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标文件递交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.3投标人所递交的投标文件不予退还。

14.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 15 开标

15.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

开标截止时间前需提交的材料，未提供的作无效标处理：

（1）法人资格证明或授权委托书原件；

（2）法定代表人或授权委托人身份证原件；

（3）投标保证金收据证明；

（4）企业营业执照，授权委托代理人、项目负责人劳动合同、社会养老保险证明；

（5）项目负责人资格证书；

（6）招标文件规定或投标人认为需提供的其他资料。

（以上第（4）、（5）项所有内容须提供原件或复印件加盖单位公章。中标后招标人有权要求中标人提供此项证件审核，如发现提供的资质等原件无效或弄虚作假，取消已中标资格）；

### 16 评标

16.1 投标文件的澄清

16.1.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清 或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件中载明的有关投标报价、工期要求、质量承诺等实质性内容；

16.1.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字，经签字的书面答复将视为投标文件的组成部分。

16.1.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件其他资料中出现报价金额、工期质量等级有差别时，均以“投标函”中的报价金额、工期、质量等级为准。

### 17 投标文件的审查

17.1在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效标处理。

17.2在评标过程中，评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标将作无效标处理。

17.3投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

17.4投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

17.5投标文件有下述情形之一的，属重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应并按前条规定作无效标处理：

17.5.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

17.5.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

17.5.3投标文件中，如投标函由企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

17.5.4投标截止时间前法定代表人或授权委托人未持本人有效居民身份证原件参加开标会议；

17.5.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

17.5.6组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

17.5.7在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

17.5.8投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

17.5.9同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

17.5.10与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

17.5.11与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

17.5.12与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

17.5.13未按招标文件要求提供投标保证金的；

17.5.14投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17.5.15明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

17.5.16投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

17.5.17投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

17.5.18不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

17.5.19以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

17.5.20不符合招标文件有关暗标的要求。

凡被判定为无效标的，由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认（或在无效标书加盖电子印章确认），投标人现场未能提出有效解释或质疑而又拒绝按要求确认无效标的，则视同认可评标委员会的无效标决定。

注：招标文件未列明的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据。

### 18 定标原则

18.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.2评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

- 第二章  评标办法

- 经评审的最低投标价法

- 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。经评审报价相同的中标候选人由招标人自行确定中标人。

- 2.评审标准

- 2.1初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照无效标条款，有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 经评审的最低投标价法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）并加盖投标人公章 |
|  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 资质等级 | 具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上企业资质 |
|  | 项目负责人资格 | 具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格且具有安全生产考核合格证书（B类证） |
|  | 授权委托代理人、项目负责人劳动合同及社会养老保险 | 投标人法定代表人的授权委托代理人、项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供本单位与其签订的劳动合同及投标前6个月内本单位为其办理的任意_1__个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明，投标人须在投标文件中提供可查询的社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。 |
| 2.1.3响应性评审 | 投标范围 | 详见图纸及工程量清单 |
|  | 工期 | 50日历天 |
|  | 工程质量 | 合格 |
|  | 投标有效期 | 60日历天 |
|  | 投标保证金 | 符合“投标人须知前附表”规定 |
|  | 权利义务 | 符合“建设工程施工合同”规定 |
|  | 电子文件 | 符合规定 |
|  | 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  | 技术标准和要求 | 符合“技术标准和要求”规定 |

- 2.2详细评审标准

2.2.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和经济部分作进一步评审。

2.2.2投标人投标价格是否低于成本判定方法如下：评标基准价C=A*K。其中：A为所有低于最高投标限价，且经初步评审合格的投标人投标报价的算术平均值（7家≤初步评审合格投标人＜10家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，初步评审合格投标人≥10家时去掉2个最高报价和2个最低报价），K值在开标时由招标人随机抽取确定,K值的取值范围为 92%- 95% ，投标人投标价格低于C值的，评标委员会可据此判定其投标报价低于成本（C值经一次计算确定后不得调整）。

- 2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 2.4评标结果

2.4.1评标委员会按照经评审的不低于成本的投标报价由低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。

2.4.2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

第三章 合同条款及格式

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宿迁学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程。

2.工程地点：宿迁学院内。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：自筹

5.工程内容：宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程（具体详见工程量清单、图纸）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：宿迁学院1#教学楼卫生间改造工程（共计24间，具体详见工程量清单、图纸）。

- 二、合同工期

计划开工日期：      年    月    日。

计划竣工日期：      年    月    日。

工期总日历天数：        天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合        标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥                    )；

2.合同价格形式：固定单价合同

- 五、项目经理

承包人项目经理：

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于年月日签订。

- 十、签订地点

本合同在签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自生效。

- 十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。

发包人：  (公章)承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                       传  真：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                       账 号：

- 第二部分   通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分通用合同条款

- 第四章  工程量清单

- （另附）

- 第五章  图纸（另附）

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

招标人：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

### 目   录

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、已标价工程量清单

5、项目管理机构

6、资格审查文件

7、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                           （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                      元（¥              ）的投标总报价，工期 15日历天；按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

- 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人居民身份证复印件及委托代理人劳动合同、社会养老保险证明。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、已标价工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1  使用表格：

投标报价使用的表格须符合GB50500-2013规定要求，包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—16、表—20、表—21或表—22。

2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）编制依据等。

二、投标人应在正本中附综合单价分析表。

（以下为投标报价部分格式）

|  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  | 封—3 |  |

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字) |  |  |
| 时 间： |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  | 扉—3 |

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附项目负责人资格证、身份证、劳动合同及社会养老保险证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人 |  |

六、资格审查文件

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）：         (签字)

日期：    年    月    日

说明：本表后应附有企业营业执照等。

七、其他材料

目 录

1、商务条款及技术条款偏离表

2、用工承诺书

1、投标文件商务条款及技术条款偏离表

（投标文件与招标文件的偏离）

招标人：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

此表可按格式自行扩展。

投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人 ：		               （签字或盖章）

日期：       年       月      日

2、用 工 承 诺 书

项目用工承诺，我公司杜绝使用包工头，现承诺如下：

1、保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同，不使用包工头带工作业，在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业；

2、保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；

3、保证不违反劳动保障法律、法规的一切规定。

特此承诺。

投 标 人：                             （盖单位公章）

法定代表人 ：		                	（签字或盖章）

联系电话：

日期：      年     月    日