［公开招标］宿迁学院校园绿化管养工程公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人： 审计处：朱老师    0527—84201696

后勤处：周老师    0527—84201990

二、招标内容

1. 招标名称：宿迁学院校园绿化管养工程招标。

2. 工程量：宿迁学院整个校园绿化，约46万平方米。详见附件1。

3. 养护要求：参照《宿迁市园林绿化养护管理标准》Ⅱ级养护标准（详见附件2）和学院年度绿化管养工作计划执行（年度绿化管养工作计划见附件3）。

三、投标人应当具备的主要资格条件：

1. 投标单位须具有独立法人资格；

2. 投标申请人资质类别和等级：具有城市园林绿化工程专业承包贰级（含贰级）以上企业资质；具有管养46万平方米城市园林绿化的资质。

3. 拟选派项目经理资质等级：项目经理应熟悉园林绿化养护知识技能，经验丰富，并且具备二级（含二级）以上国家注册建造师执业资格（市政专业）或风景园林或园艺专业中级及以上职称；并能常驻学院进行现场管理，每周至少4次（上午、下午各算一次）到院指导、管理养护作业，接受甲方考勤。

4. 投标企业选派项目经理业绩：2012年1月1日以来具有承担过5万平方米以上公共绿地养护项目不少于1个。如没有业绩，即为废标。

5. 拟选派项目经理必须为投标单位正式职工（提供社保缴纳证明或对账单原件及复印件），项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

6. 拟组建项目部具有履行合同所必需的设备（最低设备配备标准见附件4），且设备需存放于甲方院内。

7. 拟组建项目部具有稳定的园林养护作业队伍（作业队伍人员组成最低要求见附件5），日常固定养护；季节性突击或大型活动等临时用工，由养护单位及时落实到位。项目部组成人员与招标方无任何劳务关系。

8. 本工程不接受联合体投标，中标后不得分包。

9. 符合法律、法规规定的其他条件。

四、投标须知

参加投标的单位或代理在认真阅读招标文件后须填写投标函（投标函格式附后），并提供以下证明及资料：

1．营业执照及复印件；

2. 企业有关资质证明；

3. 银行出具的资信证明；

4. 生产许可证、项目授权书；

5. 法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

6. 拟选派项目负责人资质证明和业绩证明（原件和复印件）；

7. 拟组建项目部人员组成及职称复印件；

8. 养护设备清单；

9. 投标入认为需报送的其他资料。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

五、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在领取招标文件前必须交纳资料费 200 元，投标前应缴纳投标保证金 40000 元。资料费不退，未中标单位投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待养护工程完工、验收合格后无息退还。但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还。

1. 具有伪造投标材料、弄虚作假、串标等欺骗行为的；

2. 中标而拒绝签订合同的；

3. 中标后未履行标书规定全部义务的；

4. 签订合同后擅自转包他人的。

六、投标内容及要求

1. 投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2. 报价书：①根据工程量清单，分项报价并汇总。对于没有详细的分项报价（价格清单），而只笼统报总价的按废标处理。分项报价之和不等于总价的，以总价为准。②农药和肥料需单独报价，如无此项报价，即为废标。为保证质量，招标方参与农药和肥料的采购过程。

3. 承诺书：包含对绿化管养的质量标准和员工管理要求等的承诺保证以及给予招标单位的优惠条件等。

4. 管养方案：投标文件应包含全院绿化管养项目规划，还应包含针对我院香樟、广玉兰、桂花、法桐、草坪等具体长势情况而制定的专项管养方案和重点办公场所盆景摆放方案。如没有方案，即为废标。

5. 投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

七、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1. 投标文件一式壹份，封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称；（2）投标单位名称；（3）投标项目。

2. 有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的；（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辨认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定范围设计投标文件；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未交纳投标保证金的；（8）未能提供相关的资质证书。

八、合同主要条款：

1. 乙方按时将半月度管养计划和年度管养计划交甲方审核，经甲方审批后实施。乙方应按时完成甲方交办管养任务。每半月双方进行联合检查，对于没有完成的项目，甲方有权按比例扣留管养费用，双方联合检查如果有2次未能完全完成管养任务的，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

2. 每季末按养护质量标准经学院集体验收合格后，凭发票拨付管养费用给乙方，验收有部分不合格的，按比例扣留管养费用。债权不得转让或委托支付给第三方。

3.管养期间发生的苗木（含草坪）死亡，全部由乙方负责按原品种和规格补植成活，费用由乙方承担。

4. 香樟、广玉兰和桂花每年施有机肥不得少于2次，其余苗木施有机肥料1次；在生长季节，香樟每月要完成叶面喷施尿素和硫酸亚铁2次以上；

5.彻底完成春灌和冬灌；

6.乙方除了负责校内承包范围内的绿化管养，还要按时完成甲方门前三包范围内的杂草修剪、院内人工湖绿化及水面清理和为甲方的重点办公场所提供盆景摆放（摆放方案见附件6）。

7. 甲方提供人工湖中水供乙方使用。

8. 严格实行养护工作报验制度，乙方在实行喷药和施肥等养护作业时，必须及时到甲方绿化保洁科进行备案。

9．合同期限：期限一年。

10. 乙方在合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到管养质量标准的，甲方有权终止合同，试用期内的管养费按合同约定价格的50%支付。甲方可选择其他中标人递补进行校园绿化养护作业。

11. 管养期间，养护工人的人身安全、养护机械的作业安全及因养护不善而致第三方人身伤害、财产损失等均由养护单位负责。

九、定标原则和评标方法：经评审合格的最低投标价中标。

1. 投标文件是否完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2. 投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3. 满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证，各项费用报价是否合理。

4. 管养方案的科学性、针对性和可操作性。

5. 能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

6. 对未中标者不作解释，投标文件不退还。

7. 前三年参照合同价：2014年40万、2013年36万、2011年42万。2015年投标最高控制限价46万。

十、招标日程安排

1. 发标时间：2015年 4月  7   日。

2. 发标地点：宿迁学院审计处（行政楼   105    室）。

3. 现场探勘方式：自行踏勘。

4. 递交投标文件截止时间：2015 年 4月    27  日   下  午  3:00   前。

5. 投标文件递交地点：宿迁学院审计处（行政楼   105     室）。

6. 开标时间：2015年 4 月   27   日  下午3:00 。

7. 开标地点：行政楼二楼会议室。

8. 开标时邀请所有投标人参加。

十一、本文件由宿迁学院负责解释, 纪检监督电话：0527-84203001。

宿迁学院招标小组

2015年 4 月   7  日

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据  宿迁学院校园绿化管养招标 文件，正式授权               职务：          代表我方 　　　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

2.我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间完成项目的施工、安装、调试等服务，交付验收和使用。

6.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

投标单位：                             法定代表人（签字）：

投标单位名称（公章）：                  被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件1：工程量清单

| 项目名称 |  | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 规格（cm） |  |  |
| 常绿乔木类 | Ø≤10 | 2462 | 株 |
|  | Ø≤20 | 866 | 株 |
|  | Ø≤30 | 23 | 株 |
|  | Ø＞30 | 5 | 株 |
| 落叶乔木类 | Ø≤10 | 6286 | 株 |
|  | Ø≤20 | 1410 | 株 |
|  | Ø≤30 | 328 | 株 |
|  | Ø＞30 | 28 | 株 |
| 灌木类 | H≤100 | 102 | 株 |
|  | H≤200 | 6960 | 株 |
|  | H＞200 | 10379 | 株 |
| 球类植物 | P≤100 | 188 | 株 |
|  | P≤200 | 795 | 株 |
|  | P＞200 | 188 | 株 |
| 单排绿篱 | H≤200 | 348.9 | M |
| 片植绿篱 | H≤50 | 21596.7 | M2 |
| 竹类 |  | 18458 | 株 |
| 水生植物 | 塘植 | 21 | 株 |
|  | 盆栽 | 200 | 盆 |
| 攀缘植物 | Ø≤10 | 125 | 株 |
| 地被植物 |  | 27033 | M2 |
| 露地花卉 |  | 53 | M2 |
| 草坪 | 冷季型 | 214248 | M2 |
|  | 暖季型 | 199050 | M2 |

注：以上数据仅供参考，以投标单位实地勘察为准。

附件2：绿化管养质量标准要求

1园林植物

1.1园林树木树冠基本完整，状态应符合下列要求：

——主侧枝分布均称、数量适宜；

——修剪合理，内膛不乱，通风透光；

——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无缺、死株。

1.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

1.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致，无空缺，造型优美。

1.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95 %以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。

1.5草坪绿色期：冷季型草坪不得少于270天，暖季型草坪不得少于180天。

1.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，基本无残缺。

1.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

2 保洁、设施和秩序

2.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无人为践踏现象；水面无杂物、基本无异味。

2.2绿地清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3 病虫害控制等级标准

| 总体要求 | 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蛀干 | 刺吸类 (平均每10cm枝条上) | 地下害虫 （平均每1m2绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫为害现象，平均每100株树木病虫危害不超过5株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵活虫 | 不得超过5头 | 不超过5头 | 不超过2头 | 5%以下 |

附件3：年度绿化管养工作计划（样本）

| 月份 | 工 作 事 项 | 质 量 要 求 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 月 | 落叶乔木整型剪枝工作 | 树上无枯、残、病虫枝 |  |
|  | 乔灌木的清盘工作 | 盘径为干径的5倍以上 |  |
|  | 绿篱和草坪切边工作 | 边缘整齐，边沟深10cm以上 |  |
|  | 月季等宿根类花卉根部堆土 | 土高30cm以上，压实 |  |
|  | 美人蕉等花卉挖根冬藏 | 确保春天播种能发芽 |  |
|  | 草坪和绿篱等挑除杂草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | 桃、李、杏等果树剪枝工作 | 轻剪、大枝稀、小枝密 |  |
|  | 苗木施肥工作 | 有机肥或复合肥 |  |
|  | 灭杀虫卵、蛹工作 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 常绿植物叶面喷施磷酸二氢钾 |  |  |
|  | 草坪等苗木清理做好防火工作 | 杜绝火患 |  |
|  | 全院苗木精确统计工作 | 地点、品种、数量、规格 |  |
|  | 绿化带内杂物清理 |  |  |
| 二 月 | 落叶乔灌木整型剪枝工作 | 树上无枯、残、病虫枝 |  |
|  | 乔灌木的杀，刷虫卵工作 | 树干、枝条无明显虫卵、蛹 |  |
|  | 乔灌木的清盘工作 | 盘径为干径的5倍以上 |  |
|  | 绿篱和草坪切边工作 | 边缘整齐，边沟深10cm以上 |  |
|  | 草坪和绿篱等挑除杂草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 草坪等苗木清理做好防火工作 | 杜绝火患 |  |
| 三 月 | 死亡苗木补植工作 |  |  |
|  | 美人蕉等宿根类花卉栽植和其他花卉破土工作 |  |  |
|  | 播种一串红、鸡冠花等草本花卉 |  |  |
|  | 月季等花卉花前修剪 |  |  |
|  | 绿化带除草 | 无高大、成片杂草 |  |
|  | 桂花、香樟等苗木追施有机肥 | 穴施 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
| 四 月 | 绿篱、球状物修剪迎“五一” | 整齐有型 |  |
|  | 紫藤、凌霄等攀缘植物牵引上架并修剪 | 植株附架 |  |
|  | 睡莲、荷花换盆施肥工作 |  |  |
|  | 迎春、连翘等修剪工作 | 有序 |  |
|  | 绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 草坪修剪工作 | 高度一致 |  |
|  | 香樟、广玉兰等苗木追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
| 五 月 | 果树剪枝、抹赘芽工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月、整齐有型 |  |
|  | 去年秋、今春移栽苗木浇水保墒工作 |  |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 花灌木的花后修剪和整形工作 |  |  |
|  | 防治病虫害，重点防治蚜虫、天牛、蛾类等 | 3次/月， 无明显虫害或虫粪，以毒签和乐果为主 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 六 月 | 苗木抹芽、抽稀等修剪工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 香樟等黄化植物追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 七 月 | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 苗木灌溉或排涝工作 |  |  |
|  | 绿化带平整工作，人为践踏严重地点灌溉、播种恢复工作 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 高羊茅草坪施肥 |  |  |
| 八 月 | 苗木灌溉或排涝工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 香樟等黄化植物追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 绿化带内杂物清理 |  |  |
| 九 月 | 新生报道前绿化带清理、苗木修剪工作 | 新生报道前完成 |  |
|  | 苗木灌溉或排涝工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
| 十 月 | 香樟等黄化植物追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 播种虞美人等草本花卉 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 十 一 月 | 死亡苗木普查补植工作 |  |  |
|  | 绿篱、球状物修剪 | 整齐、有形 |  |
|  | 草坪和绿篱除草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | 竹林间伐及老竹清理 | 存三去四不留七 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 十 二 月 | 制定下一年度养护工作计划 |  |  |
|  | 香樟等树木防寒保暖工作 | 缠草绳1.2米以上 |  |
|  | 法桐、柳树、桃、李等果树刷白工作 | 行道树统一为1米高、果树主干 |  |
|  | 绿篱、球状物修剪 | 整齐、有形 |  |
|  | 草坪和绿篱挑除过寒草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | 践踏严重地区拉绳保护 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 合价 |  |  |  |

附件4：最低设备配备标准

| 名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草坪机 | 5台 | 绿篱机 | 2台 |
| 割灌机 | 2台 | 油 锯 | 1台 |
| 迷雾机 | 2台 | 垃圾运输车 | 1辆 |
| 水 车 | 1辆 | 树木打孔机 | 1套 |
| 草坪切边机 | 1台 | 树木喷药机 | 1台 |
| 其他操作工具 |  |  |  |

附件5：作业队伍人员组成（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 性别 | 人 数 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业技术人员 | / | ≥2人 | 相关专业毕业或取得专业技术职称 |
| 2 | 水车驾驶员 | / | ≥1人 | B照以上 |
| 3 | 养护工人 | 男性 | ≥10人 |  |
| 4 |  | 女性 | ≥20人 |  |

注：以上人员不需要常驻学院，根据养护计划的需要投标单位来投入必要的人力。

附件6：重点办公场所鲜花摆放（最低要求）

| 办公场所类别 | 数量（间） | 盆景要求 | 养护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 6 | 大盆景3盆、小盆景2盆 | 开学前全部更换 大盆景每季更换 小盆景双月更换 如生长不良随时更换 |
| B类 | 2 | 大盆景1盆、小盆景1盆 |  |