宿迁学院图书馆国学馆装饰工程招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527—84201696           技术：张老师 15151160056

二、招标内容：

宿迁学院图书馆国学馆（原西楚文献资料室，约120平方米），内设四库全书展架区、阅览区等。空调、书桌椅、办公用品、书柜、家具等不在本次招标范围。中标单位必须做好施工配合。

三、投标须知：

1、投标人必须是具有独立法人资格，具有装饰装潢施工三级及以上资质。

2、投标人应认真阅读招标文件，按要求提供相关材料。

3、基本要求：（1）投标人所使用的各项材料、性能必须符合国家、行业和图纸的有关规定和标准，提供各种形式质量报告，经甲方验收认可后方可使用。（2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。（3）本文件中提供的工程量清单仅供投标人参考，各投标单位应根据施工图纸和现场实际情况认真核对工程量清单，据实报价（报价包含完成本项目及质保的一切费用），《施工合同》采取固定总价合同，中标价即合同价，原则上无变更无调整（甲方特殊要求除外）。(4) 工程完工后，乙方负责将施工破坏的地面恢复原貌，将施工场地清理干净，所产生的建筑垃圾清运出校园，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

4、工期40天（延期按照500元/天承担违约金），质保期两年，质量标准合格。

四、投标保证金：

投标单位在递交投标文件前必须交纳投标保证金5000元和资料费100元。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的；5、发现有串标行为的。

五、投标内容及要求：

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有各清单单项的工程量及单价以及项目总价，各项表达要清楚。

3、投标文件要有现场项目经理姓名（非经甲方允许不得更换）。施工时项目经理不在现场履职，甲方有权终止合同，责任乙方承担。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

5、必须针对本项目的施工方案，要有本项目明确技术特征，不得使用万能文本。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查：

1、投标文件一式二份，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、资格审查及定标原则：

资格审查：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。最高控价8万元。

| 资格审查 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人（项目负责人）必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 工期 | 40天 |
| 资质 | 企业的资质类别、等级：必须具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。 项目负责人注册专业、资格等级：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格且具有安全生产考核合格证书（B类证）。 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，评委会按投标报价不低于成本由低到高推荐中标候选人。

八、交货地点、交货时间及付款方式：

1、付款方式：项目竣工经学院固定资产验收合格后，提供完整的竣工资料，支付合同总价款的90%，预留10％作为质量保证金，质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排：

1、发标时间：    2019 年  7月 2 9  日

2、发标地点：      宿迁学院

3、递交投标文件截止时间： 2019 年 8  月   20 日上午9：30前

4、投标文件递交地点：   行政楼105室

5、开标时间：  2019 年 8 月 20日上午9：30

6、开标地点：   宿迁学院行政楼二楼会议室

7、开标时邀请所有投标人参加。

8、看现场时间：  2019 年  8 月 17 日前，联系人：张老师：15151160056

十、本文件由宿迁学院负责解释。

纪检监督电话：0527-84203001 审计电话：0527-84205118

2019   年  7月  29 日

附：效果动态图扫二维码自行打开

施工图

清单（仅供参考）