完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿迁学院［竞争性谈判］ 校园绿化管养工程采购文件

第一部分   谈判供应商须知

一、总则

1.本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2.凡符合资质要求的公司均可参与。

3.无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4.本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5.凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6.本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、竞争性谈判工作程序

1.发布谈判采购公告；

2.谈判供应商获取谈判采购文件；

3.谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

4.采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

5.竞争谈判；

6.确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

7.签署供货合同，执行合同。

三、对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.凡参加询价的单位或全权代理，具有城市园林绿化工程专业承包贰级（含贰级）以上企业资质；具有管养46万平方米城市园林绿化的资质。

3. 拟选派项目经理资质等级：项目经理应熟悉园林绿化养护知识技能，经验丰富，并且具备二级（含二级）以上国家注册建造师执业资格（市政专业）或风景园林或园艺专业中级及以上职称；并能常驻学院进行现场管理，每周至少4次（上午、下午各算一次）到院指导、管理养护作业，接受甲方考勤。

4. 投标企业选派项目经理业绩：2012年1月1日以来具有承担过5万平方米以上公共绿地养护项目不少于1个。如没有业绩，即为废标。

5. 拟选派项目经理必须为投标单位正式职工（提供社保缴纳证明或对账单原件及复印件），项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

6. 拟组建项目部具有履行合同所必需的设备（最低设备配备标准见附件4），且设备需存放于甲方院内。

7. 拟组建项目部具有稳定的园林养护作业队伍（作业队伍人员组成最低要求见附件5），日常固定养护；季节性突击或大型活动等临时用工，由养护单位及时落实到位。项目部组成人员与招标方无任何劳务关系。

8. 本工程不接受联合体投标，中标后不得分包。

四、谈判响应文件的要求

1.谈判响应文件的构成：

(1)竞争性谈判响应声明函；

(2)谈判报价基本情况表（见附件1）、报价书：①根据工程量清单，分项报价并汇总。②农药和肥料需单独报价。为保证质量，招标方参与农药和肥料的采购过程。

(3)营业执照复印件；

(4) 企业有关资质证明；

(5)银行出具的资信证明；

(6)生产许可证、项目授权书；

(7)法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

(8)拟选派项目负责人资质证明和业绩证明（原件和复印件）；

(9)拟组建项目部人员组成及职称复印件；

(10)养护设备清单；

(11) 管养方案：谈判响应文件应包含全院绿化管养项目规划，还应包含针对我院香樟、广玉兰、桂花、法桐、草坪等具体长势情况而制定的专项管养方案和重点办公场所盆景摆放方案。

(12)投标入认为需报送的其他资料。

所有复印件均需加盖相应的有效印章。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1)谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，包括响应函部分、商务部分、技术部分，要求分册装订，签章齐全，打印清楚、密封完整，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖竞争单位公章。

(2)谈判响应文件的需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中；

(3)谈判响应文件的正本装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、谈判内容、报价及谈判范围

1. 谈判内容：宿迁学院校园绿化管养工程。

2. 工程量：宿迁学院整个校园绿化，约46万平方米。详见附件3。

3. 绿化管养质量标准要求，详见附件4。

4. 养护要求：参照《宿迁市园林绿化养护管理标准》和年度绿化管养工作计划执行（年度绿化管养工作计划见附件5）。

六、谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间： 2015年5月11日下午3点前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 朱老师     84201696

谈判时间： 2015年5 月 11日下午3:00

地点：宿迁学院行政楼  二楼会议室       室

纪检监督电话：0527-84203001

七、谈判、评审

1.采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

2.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，允许二次报价，根据情况可进行第三轮谈判，只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较；确定供应商原则：在符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标。

3.学校监察、财务对谈判全过程进行监督；

4.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

5.谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

7. 前三年参照合同价：2014年40万、2013年36万、2012年42万。2015年投标最高控制限价46万。

八、谈判保证金

1.谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费200元和谈判保证金40000 元；

2.谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐  号：1116030509300003519

3.结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还（无息）、资料费不退；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，资料费不退；如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、签订合同

1.在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、合同主要条款及付款方式

1. 乙方按时将半月度管养计划和年度管养计划交甲方审核，经甲方审批后实施。乙方应按时完成甲方交办管养任务。每半月双方进行联合检查，对于没有完成的项目，甲方有权按比例扣留管养费用，双方联合检查如果有2次未能完全完成管养任务的，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

2. 每季末按养护质量标准经学院集体验收合格后，凭发票拨付管养费用给乙方，验收有部分不合格的，按比例扣留管养费用。债权不得转让或委托支付给第三方。

3.管养期间发生的苗木（含草坪）死亡，全部由乙方负责按原品种和规格补植成活，费用由乙方承担。

4. 香樟、广玉兰和桂花每年施有机肥不得少于2次，其余苗木施有机肥料1次；在生长季节，香樟每月要完成叶面喷施尿素和硫酸亚铁2次以上；

5.彻底完成春灌和冬灌；

6.乙方除了负责校内承包范围内的绿化管养，还要按时完成甲方门前三包范围内的杂草修剪、院内人工湖绿化及水面清理和为甲方的重点办公场所提供盆景摆放（摆放方案见附件8）。

7. 甲方提供人工湖中水供乙方使用。

8. 严格实行养护工作报验制度，乙方在实行喷药和施肥等养护作业时，必须及时到甲方绿化保洁科进行备案。

9．合同期限：期限两年。先养护一年，养护合格的，继续第二年的养护，否则，学院可以中止合同。

10. 乙方在合同订立之日起三个月内，作为试用期；经甲方考核，达不到管养质量标准的，甲方有权终止合同，试用期内的管养费按合同约定价格的50%支付。甲方可选择其他中标人递补进行校园绿化养护作业。

11. 管养期间，养护工人的人身安全、养护机械的作业安全及因养护不善而致第三方人身伤害、财产损失等均由养护单位负责。

附件一

谈判报价基本情况表

| 谈判供应商全称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  | 业务员电话 |  |  |  |
| 供应商报价（折扣） |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 供应商应提供的基本服务（如需收费，请注明） |  |  |  |  |  | 能 | 否 | 备注 |
| 1、保证质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合国家相关行业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、除发生不可抗力事件，保证按规定的时间交货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、订购合同另定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特色服务：（此处只需列出要点，具体内容附页说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、  供应商应对本表提出的要求和条件作出实质性响应；

2、   本表加盖供应商单位有效印章，一式五份；

3、谈判响应文件须密封并加盖骑缝章。

- 附件二：授权证书样式

- 授 权 证 书

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方x校园绿化管养项目竞争性谈判采购文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　　　，全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此，签字人兹宣布同意如下：

1、        我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的谈判供应商及可能收到的任何谈判响应文件的约束。

2、        我们已详细审核全部竞争性谈判采购文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3、        我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判采购文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4、        同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、        一旦我方成交,我方将根据竞争性谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

6、        谈判供应商：

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

谈判供应商开户行：

帐　　　　　号：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件3：工程量清单

| 项目名称 |  | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 规格（cm） |  |  |
| 常绿乔木类 | Ø≤10 | 2462 | 株 |
|  | Ø≤20 | 866 | 株 |
|  | Ø≤30 | 23 | 株 |
|  | Ø＞30 | 5 | 株 |
| 落叶乔木类 | Ø≤10 | 6286 | 株 |
|  | Ø≤20 | 1410 | 株 |
|  | Ø≤30 | 328 | 株 |
|  | Ø＞30 | 28 | 株 |
| 灌木类 | H≤100 | 102 | 株 |
|  | H≤200 | 6960 | 株 |
|  | H＞200 | 10379 | 株 |
| 球类植物 | P≤100 | 188 | 株 |
|  | P≤200 | 795 | 株 |
|  | P＞200 | 188 | 株 |
| 单排绿篱 | H≤200 | 348.9 | M |
| 片植绿篱 | H≤50 | 21596.7 | M2 |
| 竹类 |  | 18458 | 株 |
| 水生植物 | 塘植 | 21 | 株 |
|  | 盆栽 | 200 | 盆 |
| 攀缘植物 | Ø≤10 | 125 | 株 |
| 地被植物 |  | 27033 | M2 |
| 露地花卉 |  | 53 | M2 |
| 草坪 | 冷季型 | 214248 | M2 |
|  | 暖季型 | 199050 | M2 |

注：以上数据仅供参考，以投标单位实地勘察为准。

附件4：绿化管养质量标准要求

1园林植物

1.1园林树木树冠基本完整，状态应符合下列要求：

——主侧枝分布均称、数量适宜；

——修剪合理，内膛不乱，通风透光；

——树木生长正常，叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶；无缺、死株。

1.2花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。

1.3绿篱、模纹等枝叶生长正常，整齐一致，无空缺，造型优美。

1.4草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95 %以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块；草坪内杂草率不得超过10%。

1.5草坪绿色期：冷季型草坪不得少于270天，暖季型草坪不得少于180天。

1.6花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，基本无残缺。

1.7攀缘植物应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的技术措施，清除枯枝，疏删老弱藤蔓；视攀缘植物生长习性，开花的攀缘植物能适时开花。

2 保洁、设施和秩序

2.1绿地整洁，无杂物，无树枝、树叶、草屑等生产垃圾，无人为践踏现象；水面无杂物、基本无异味。

2.2绿地清洁；树干上无钉钉、拴挂和刻划等现象。

3 病虫害控制等级标准

| 总体要求 | 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蛀干 | 刺吸类 (平均每10cm枝条上) | 地下害虫 （平均每1m2绿地内） | 食叶类 （平均每50cm枝条上） | 病害 （所有植株） |
| 病虫害控制及时，园林树木上无明显的病虫为害现象，平均每100株树木病虫危害不超过5株，100m2绿篱、草坪病虫危害不超过5% | 无活卵活虫 | 不得超过5头 | 不超过5头 | 不超过2头 | 5%以下 |

附件5：年度绿化管养工作计划（样本）

| 月份 | 工 作 事 项 | 质 量 要 求 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 月 | 落叶乔木整型剪枝工作 | 树上无枯、残、病虫枝 |  |
|  | 乔灌木的清盘工作 | 盘径为干径的5倍以上 |  |
|  | 绿篱和草坪切边工作 | 边缘整齐，边沟深10cm以上 |  |
|  | 月季等宿根类花卉根部堆土 | 土高30cm以上，压实 |  |
|  | 美人蕉等花卉挖根冬藏 | 确保春天播种能发芽 |  |
|  | 草坪和绿篱等挑除杂草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | 桃、李、杏等果树剪枝工作 | 轻剪、大枝稀、小枝密 |  |
|  | 苗木施肥工作 | 有机肥或复合肥 |  |
|  | 灭杀虫卵、蛹工作 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 常绿植物叶面喷施磷酸二氢钾 |  |  |
|  | 草坪等苗木清理做好防火工作 | 杜绝火患 |  |
|  | 全院苗木精确统计工作 | 地点、品种、数量、规格 |  |
|  | 绿化带内杂物清理 |  |  |
| 二 月 | 落叶乔灌木整型剪枝工作 | 树上无枯、残、病虫枝 |  |
|  | 乔灌木的杀，刷虫卵工作 | 树干、枝条无明显虫卵、蛹 |  |
|  | 乔灌木的清盘工作 | 盘径为干径的5倍以上 |  |
|  | 绿篱和草坪切边工作 | 边缘整齐，边沟深10cm以上 |  |
|  | 草坪和绿篱等挑除杂草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 草坪等苗木清理做好防火工作 | 杜绝火患 |  |
| 三 月 | 死亡苗木补植工作 |  |  |
|  | 美人蕉等宿根类花卉栽植和其他花卉破土工作 |  |  |
|  | 播种一串红、鸡冠花等草本花卉 |  |  |
|  | 月季等花卉花前修剪 |  |  |
|  | 绿化带除草 | 无高大、成片杂草 |  |
|  | 桂花、香樟等苗木追施有机肥 | 穴施 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
| 四 月 | 绿篱、球状物修剪迎“五一” | 整齐有型 |  |
|  | 紫藤、凌霄等攀缘植物牵引上架并修剪 | 植株附架 |  |
|  | 睡莲、荷花换盆施肥工作 |  |  |
|  | 迎春、连翘等修剪工作 | 有序 |  |
|  | 绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 草坪修剪工作 | 高度一致 |  |
|  | 香樟、广玉兰等苗木追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
| 五 月 | 果树剪枝、抹赘芽工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月、整齐有型 |  |
|  | 去年秋、今春移栽苗木浇水保墒工作 |  |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 花灌木的花后修剪和整形工作 |  |  |
|  | 防治病虫害，重点防治蚜虫、天牛、蛾类等 | 3次/月， 无明显虫害或虫粪，以毒签和乐果为主 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 六 月 | 苗木抹芽、抽稀等修剪工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 香樟等黄化植物追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 七 月 | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 苗木灌溉或排涝工作 |  |  |
|  | 绿化带平整工作，人为践踏严重地点灌溉、播种恢复工作 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 高羊茅草坪施肥 |  |  |
| 八 月 | 苗木灌溉或排涝工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 香樟等黄化植物追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 绿化带内杂物清理 |  |  |
| 九 月 | 新生报道前绿化带清理、苗木修剪工作 | 新生报道前完成 |  |
|  | 苗木灌溉或排涝工作 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
|  | 香樟叶面喷施尿素和硫酸亚铁 | 2次/月 |  |
| 十 月 | 香樟等黄化植物追施硫酸亚铁肥 |  |  |
|  | 草坪、绿篱和球状物修剪工作 | 2次/月 |  |
|  | 草坪和绿篱等绿化带除草 | 2次/月，无高大、成片杂草 |  |
|  | 防治病虫害 | 3次/月，无明显虫害或虫粪 |  |
|  | 播种虞美人等草本花卉 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 十 一 月 | 死亡苗木普查补植工作 |  |  |
|  | 绿篱、球状物修剪 | 整齐、有形 |  |
|  | 草坪和绿篱除草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | 竹林间伐及老竹清理 | 存三去四不留七 |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 十 二 月 | 制定下一年度养护工作计划 |  |  |
|  | 香樟等树木防寒保暖工作 | 缠草绳1.2米以上 |  |
|  | 法桐、柳树、桃、李等果树刷白工作 | 行道树统一为1米高、果树主干 |  |
|  | 绿篱、球状物修剪 | 整齐、有形 |  |
|  | 草坪和绿篱挑除过寒草 | 无高大或成片杂草 |  |
|  | 践踏严重地区拉绳保护 |  |  |
|  | “门前三包”绿化带清理 |  |  |
|  | 办公场所盆景养护与更换 |  |  |
| 合价 |  |  |  |

附件6：最低设备配备标准

| 名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草坪机 | 5台 | 绿篱机 | 2台 |
| 割灌机 | 2台 | 油 锯 | 1台 |
| 迷雾机 | 2台 | 垃圾运输车 | 1辆 |
| 水 车 | 1辆 | 树木打孔机 | 1套 |
| 草坪切边机 | 1台 | 树木喷药机 | 1台 |
| 其他操作工具 |  |  |  |

附件7：作业队伍人员组成（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 性别 | 人 数 | 资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业技术人员 | / | ≥2人 | 相关专业毕业或取得专业技术职称 |
| 2 | 水车驾驶员 | / | ≥1人 | B照以上 |
| 3 | 养护工人 | 男性 | ≥10人 |  |
| 4 |  | 女性 | ≥20人 |  |

注：以上人员不需要常驻学院，根据养护计划的需要投标单位来投入必要的人力。

附件8：重点办公场所鲜花摆放（最低要求）

| 办公场所类别 | 数量（间） | 盆景要求 | 养护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 6 | 大盆景3盆、小盆景2盆 | 开学前全部更换 大盆景每季更换 小盆景双月更换 如生长不良随时更换 |
| B类 | 2 | 大盆景1盆、小盆景1盆 |  |