# 第一章  宿迁学院二期防坠落绿化围挡工程

# 招标公告

宿迁学院的宿迁学院二期防坠落绿化围挡工程已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，选定中标人。

一．项目概况与招标范围

1.1 工程地点：黄河南路399号

1.2 工程规模：总造价约15.9万元。

1.3 工    期：45日历天。

1.4质量要求：合格

1.5工程进度款的支付时间、方式：工程竣工验收合格后付合同价款的50%，余款待质保期满1年且验收合格付合同价款的30%（无息），余款待质保期满3年且验收合格付合同价款的20%（无息）。

1.6绿化管养期限、标准：工程竣工后，投标方必须保证所栽种植物全部成活，绿化管养期限为叁年，参照《宿迁市园林绿化养护管理标准》Ⅲ级养护标准执行。

1.7 本次招标工程内容如下：

宿迁学院1#-4#学生公寓楼、艺术楼、行政楼、求索楼、老实验楼、图书馆、体育馆、大学生活动中心、游泳馆防坠落绿化围挡工程施工（详见工程量清单及图纸）。

1.8招标控制价：

限价为15.9万元；（高于此限价的投标文件作无效标处理）。

二．资格审查方法

本工程招标采用资格后审，资格审查方法：合格制。

三．评标方法

本工程采用评标方法：经评审的最低投标价法（K值为95%、96%、97%、98%）；

四．投标人资格要求

4.1申请人资质类别和等级：具有市政工程施工总承包三级及以上企业资质；

4.2拟选派项目负责人资格要求：具有市政工程专业二级及以上建造师注册资格和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）；

4.3企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

4.4投标人法人代表的授权委托代理人及项目负责人必须为本单位在册人员，且在投标时提供投标2019年6月以来本单位为其办理的任意一个月养老保险证明（证明以投标人当地保险管理部门出具的证明为准）。

4.5其他条件：

4.5.1具有独立法人资格的企业；

4.5.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业；

4.5.3企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4.6本工程不接受联合体投标。

4.7符合相关法律、法规、规章、政府规范性文件规定的其他条件。

- 招标文件等资料的获取

凡有意参加投标者，请到http://sjc.sqc.edu.cn/article-list-2.html下载招标文件或到QQ群422250072下载或现场购买，资料费100元，售后不退。

联系人：朱老师    联系电话：13151810668、0527-84201696

地点：宿迁学院行政楼一楼105室

踏勘现场联系人：朱老师    联系电话：0527-84201990  17851829668

六．投标文件的提交

6.1 投标文件接收截止时间：  2020  年  2  月  26 日16:00时前；

6.2 投标文件接收地点：宿迁学院行政楼一楼105室；

6.3开标时间：  2020  年  2  月  26 日16时分；

6.4开标地点：宿迁学院 行政楼二楼会议室           ；

6.5投标人须于开标前现场递交投标文件，投标文件应密封完好，投标文件共3份，其中：1份正本，2份副本 。投标书要求：使用招标文件提供的格式，按要求填写，按目录装订（胶装）同时加盖单位公章，并密封完好。

七．联系方式

招标人名称：宿迁学院

地址：江苏省宿迁市宿城区黄河南路399号

联系人： 朱老师

联系电话： 13151810668

纪检监督电话：0527-84203001

- 以上邀请函内容如有变动，将在相关媒体上另行通知。

宿迁学院

2020 年 1月15 日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表1

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 宿迁学院 |
| 1.1.2 | 工程名称 | 宿迁学院二期防坠落绿化围挡工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 黄河南路399号 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 宿迁学院1#-4#学生公寓楼、艺术楼、行政楼、求索楼、老实验楼、图书馆、体育馆、大学生活动中心、游泳馆防坠落绿化围挡工程施工（详见工程量清单及图纸） |
| 1.3.2 | 工期 | 工期:45日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见招标公告（投标邀请书） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘现场，投标人可自行踏勘。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标截止时间3天前 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清或修改的时间 | 投标截止时间3天前 |
| 3.2.2 | 投标报价计价方法 | 工程量清单计价 |
| 3.2.3 | 不可竞争费用 | 投标人不得改变下列不可竞争费用： 一、现场安全、文明施工措施费： 1.基本费率，详见工程量清单； 2.省级标化增加费率，详见工程量清单。 二、规费： 1.社会保险费率，详见工程量清单； 2.住房公积金费率，详见工程量清单； 3.工程排污费费率，详见工程量清单。 三、税金，详见工程量清单。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金及资料费 | 1、投标人开标前需缴纳投标保证金：人民币壹万元整（￥：10000元）。未中标单位投标保证金开标结束后无息退还。 2、开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处 帐 号：1116030509300003519 报名资料费100元，售后不退。 |
| 3.5 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6 | 投标文件份数及装订要求 | 1、除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订； 2、投标人应将投标文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、副本； 3、所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人单位公章； 4、投标人应按每个标段分别编制、装订、标记、密封、提交投标文件； 5、投标人应在每个封套的封面上标明： 投标人名称： （项目名称）工程施工投标文件 在 2020 年 2 月 26 日 16 时前不得开启 |
| 4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金（递交方式同投标保证金） 履约担保的金额：中标价的5% |
| 4.2 | 投标文件递交截止时间 | 2020 年 2 月 26 日16 时 |
|  | 评标办法 | R 经评审的最低评标价法； 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。 |

1. 总则

### 1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。本招标工程项目说明详见投标人须知前附表。

### 1.2 资金落实情况

本招标项目资金落实情况见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、工期和质量要求

本招标项目工程招标范围、工期及质量要求见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资质条件、项目负责人资格及其他资格要求详见招标公告/投标邀请书。

1.4.2 投标人须知前附表1规定接受联合体投标的，具体要求详见招标公告/投标邀请书。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1.4.3.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.4.3.2为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供设计服务的；

1.4.3.3与本招标项目的监理人、代建人、同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

1.4.3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

1.4.3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

1.4.3.6处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

1.4.3.7因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织集中踏勘现场，投标人可自行踏勘。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10 投标预备会

不组织

2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件的组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表及投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）技术标准和要求

（6）工程量清单

（7）施工图纸

（8）投标文件格式

2.1.2 本招标文件第四章“合同条款及格式”是招标文件的重要组成部分，投标人必须仔细阅读并充分理解。投标人参与投标，即视为完全响应本招标文件合同条款中约定的所有内容，投标人一旦中标，必须按照本招标文件合同条款已约定的内容和格式与招标人签订合同。

2.1.3 对招标文件所作的澄清、修改、补充文件，同为招标文件的组成部分，其相互之间发生矛盾时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提出，要求招标人对招标文件予以澄清。如投标人认为工程量清单不准确或项目特征描述不详细，请提出详细的子目名称和投标人认为的正确数量和项目特征描述，如未提供详细的子目名称及其数量和项目特征描述，招标人将认为该清单子目和项目特征描述是正确的，已反映了施工工程量的全部施工内容，竣工结算时将不予调整。

2.2.2 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.2.3投标人在招标文件之外提出的任何依据或推论，招标人均不予采纳。

2.2.4 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，通过邮箱方式发送给所有招标文件收受人。

3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 除招标文件另有规定外，投标文件指纸质版投标文件，一般包括但不限于下列内容：

3.1.1.1 投标函；

3.1.1.2 法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.1.1.3 投标保证金；

3.1.1.4 已标价的工程量清单；

3.1.1.5 施工组织设计；

3.1.1.6资格审查资料；

3.1.1.6 投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标须知前附表规定不接受联合体投标的，投标文件可不包括投标联合体的共同投标协议。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件第八章投标文件格式中“已标价的工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章投标文件格式中“已标价的工程量清单”的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 国有资金项目的施工、材料设备招标均应设定招标控制价。招标控制价或者其计算方法应当在招标文件中载明，并符合现行《工程量清单计价规范》规定。详见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。

投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。

投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价，但投标报价不得低于企业成本。

3.2.5 投标报价方式

3.2.5.1 采用工程量清单计价，固定总价报价方式。

3.2.5.2 投标人根据招标人提供的工程量清单计算工程项目的单价或合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写的单价或合价的工程量清单项目，招标人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。

3.2.6 投标报价的计价方法：采用工程量清单计价的方法。

3.2.7 投标报价编制的参考依据

3.2.7.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范；

3.2.7.2 2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；

3.2.7.3 2014版《江苏省市政工程计价定额》；

3.2.7.4 招标文件、招标答疑、工程量清单、施工图纸、设计、施工规范等；

3.2.7.5 2014年《江苏省建设工程费用定额》、苏建价（2016）154号文；

3.2.7.6招标文件的工程量清单中所列的“暂列金额”，由发包人根据实际情况掌握使用，与对承包人合同工程款支付无关。

3.2.7.8 其他相关文件规定。

3.2.8 投标报价编制要求

3.2.8.1工程投标报价以工程量清单计价方式进行报价；

3.2.8.2 报价以招标人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

3.2.9 不可竞争费详见投标人须知前附表。

3.2.10 投标文件报价中的单价、合价均用人民币表示。

3.2.11工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填写。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在投标文件提交截止时间前，应按投标人须知前附表1规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表1的规定。未中标单位投标保证金在中标公示结束后5个工作日内无息退还。

3.4.2 投标保证金的形式：详见投标人须知前附表1。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.4.3.1 投标截止后投标人撤销投标文件的；

3.4.3.2 中标通知书发出后，除不可抗力外，中标人出现下列情形之一的：

3.4.3.2.1 放弃中标的；

3.4.3.2.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.3.2.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者变更合同实质性内容要求的。

3.4.7.3 招标文件规定的其它情形。

### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第3.5条款另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4书面投标文件正本一份, 副本两份。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.4.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第4.2项规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

4.2.2 本章5.1.2条款规定的相关资料应在投标截止时间前提交。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前，将投标文件递交至招标公告中的指定地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不再受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知附前表第4.2项规定的时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 资格审查资料（适用于资格后审）

4.4.1 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署，授权委托代理人应附居民身份证复印件。

4.4.2 “投标人基本情况表”应附申请人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。

4.4.3 “拟投入本工程项目负责人简历表”项目负责人应附居民身份证、注册证书/职称证书、安全生产考核证（B）、劳动合同等材料），管理过的项目业绩须附合同协议书等复印件。

4.4.4 如投标人资格条件中要求提供业绩的，“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和施工合同、竣工验收证明等复印件。

4.4.5 投标须知前附表规定接受联合体投标的，上述4.4.2-4.4.4条之规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表第4.2条规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

5.1.2 参与开标评标活动的人员必须是投标人的法定代表人或授权委托人。投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须按时到达开标会议现场，未到达开标现场的，视为自动放弃本次投标。

5.1.3投标截止时间前法定代表人或授权委托人应持本人有效居民身份证原件参加开标会议，未按要求出席开标会议视为符合本招标文件无效标款6.3.4条情形。

5.1.4 招标文件规定的其它材料或投标人认为有必要提交的其它材料，投标人需将材料统一装入资料袋中，并付一份材料清单，与投标文件一并递交。

### 5.2 开标程序

5.2.1现场开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按标段顺序进行。

5.2.1.1 宣布开标纪律；

5.2.1.2 公布在投标截止时间前递交投标文件和投标保证金的投标人名称，并做好记录；

5.2.1.3 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.1.4 审查并宣布投标人法人代表或授权委托人到场情况，并做好记录；

5.2.1.5 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况，拒绝接收不符合密封规定的投标文件；

5.2.1.7设有招标控制价的，公布招标控制价；

5.2.1.8按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、工程名称、投标报价、质量目标、工期等相关内容，并记录在案；

5.2.1.9投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.1.10开标结束。

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标人根据法律、法规、规章的相关规定组建，负责清标与评标活动。

6.1.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 6.2 投标文件的澄清

6.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件中载明的有关投标报价、投标工期、质量等级承诺等实质性内容；

6.2.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字，经签字的书面答复将视为投标文件的组成部分。

6.2.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件的商务标中出现报价金额、工期质量等级有差别时，均以“投标函”中的报价金额、工期、质量等级为准。评标委员会将按上述规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经评标委员会和投标人共同确认，并对投标人起约束作用，如投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

### 6.3 投标文件的审查

6.3.1 在评标过程中，评标委员会若发现投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为之一的，评标委员会应当否决其投标。

6.3.2 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

6.3.3 投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

6.3.4凡投标文件有下列情况之一的，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理：

6.3.4.1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；或在投标截止时间前没有提供合法、有效的法定代表人居民身份证或其授权委托代理人居民身份证；

6.3.4.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

6.3.4.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

6.3.4.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

6.3.4.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6.3.4.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

6.3.4.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

6.3.4.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

6.3.4.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

6.3.4.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

6.3.4.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6.3.4.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

6.3.4.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

6.3.4.14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

6.3.4.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.3.4.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

6.3.4.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.3.4.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

6.3.4.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

6.3.4.20未按招标文件要求提供投标文件的；

6.3.4.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

6.3.4.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.3.4.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

6.3.4.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

6.3.4.25经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

6.3.4.26未按招标文件要求提供相关资料原件供评标委员审查的；

6.3.4.27投标文件中相关资料应与所提供的原件一致，如出现投标文件中相关资料主要信息与原件不一致的。

6.3.5在评标过程中，评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

凡被判定为废标的，由评标委员会要求投标人的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人现场签字确认，投标人现场未能提出合法合规的有效解释或质疑而又拒绝签字的视同对结果认可。

注：凡招标文件未集中单列的无效标条款，评标委员会不得作为否决投标、判定无效标的依据。

7. 定标

7.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.2 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

7.3 投标人应慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标，如投标人所选派的项目负责人在多个工程项目中均被推荐为中标人，应按不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任该投标人最先中标项目的项目负责人，后确定该投标人为中标人的工程项目的招标人应取消其中标资格，并可以没收其投标保证金。投标文件如实说明的除外。

7.4 定标顺序：详见投标人须知前附表。

7.5 中标候选人公示后，排名第一的中标候选人被查实存在影响中标结果的（弄虚作假、围标串标、在建工程等）违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8. 合同授予

### 8.1 中标通知

在本须知第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 8.2 履约担保

8.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。其履约保证金的退付办法：中标单位在工程竣工验收后，将“履约保证金退付申请单”和竣工验收报告同时提交到招标人处，经审核合格后办理履约保证金退付手续。对于工程完工后因特殊情况不能及时组织竣工验收的项目，也可凭招标人、监理单位共同出具的工程完工证明办理退付手续。

8.2.2 中标人不能按本章第8.2.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.3 签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.3实行中标项目负责人押证制度。中标人在中标后及施工期间，中标项目负责人的资格证书必须押存在招标人处，待工程竣工验收后凭验收手续办理退证手续；对于工程完工后因特殊情况不能及时组织竣工验收的项目，也可凭招标人、监理单位共同出具的工程完工证明办理退证手续。

8.3.4中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

9. 重新招标和不再招标

### 9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

9.1.1 获取招标文件的潜在投标人少于3个或在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于3个的；

9.1.2 所有投标均被作为无效标处理的；

9.1.3 经评审，有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的。

### 9.2 不再招标

依法必须进行招标的项目提交投标文件的投标人少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后，投标人仍少于3个的，由招标人提出申请，经审批后可以不再招标。

10. 标后监管

### 10.1中标结果进工地

中标人应当按照投标承诺和备案合同派驻现场技术、经济管理人员，并在施工现场显要位置予以公示，接受社会监督。中标人未按规定公示中标结果的，招标人按施工合同约定的标准扣除履约保证金。

11. 纪律和监督

### 11.1 对招标人的纪律要求

11.1.1招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

11.1.2招标人应合理设置投标人资格条件、评分办法业绩、奖项等相关内容，，并自行承担由此产生的招标失败、异议投诉等责任和风险。

11.1.3招标文件编制。不得设定与招标项目具体特点和实际需求不相适应的资格、技术、商务条件或提高资质等级，不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分或者资格审查条件，不得设定其他限制性、排他性或明显倾向性条款。招标人负责对招标文件内容和约定条款进行解释，并承担法律责任。

11.1.4开标评标组织。招标人负责组织开标、评标工作，并可以就项目的概况及招标需求向评标委员会进行阐述。招标人应委派代表参与开标，并进入评标直播室对评标过程进行全程见证。

11.1.5异议受理。投标人或其他利害关系人提出异议的，招标人负责对异议事项、内容等进行审查和进行必要的调查取证，并3日内给予答复，作出答复前，应暂停招投标活动。招标人未在规定时间内进行答复，或答复内容存在明显错误的，由监管部门责令改正。

11.1.6合同履约管理。招标人应加强对承包人合同履约行为的监督管理，严格落实《市政府关于对工程项目建设领域突出问题实施合同管理的意见》（宿政发[2017]56号）文件规定，将串通投标、转包、违法分包、拖欠农民工工资、环境污染等内容纳入招标文件的合同条款中。

### 11.2 对投标人的纪律要求

11.2.1投标人不得存在下列行为：

11.2.1.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.2.1.2中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，情节严重的将记入不良行为记录。其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标：

（1）放弃中标项目的；

（2）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

### 11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得存在应当回避而不回避的行为，不得弄虚作假，不得参与串通招投标或者违反评标纪律。

### 11.4 异议与投诉

11.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。具体投诉办法按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）及《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字〔2016〕4号）的文件规定办理。

11.5.2对招标文件和评标结果等事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

11.5.3投标人提出异议或投诉的，应通过书面形式向招标人提出。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法

- 1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。经评审报价相同的中标候选人由招标人自行确定中标人。

- 2.评审标准

- 2.1初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照无效标条款，有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 合理低价法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）并加盖投标人公章 |
|  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质等级 | 具有市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质 |
|  | 项目负责人资格 | 具有市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，并同时具备安全生产考核合格证书（B类证） |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 授权委托人及项目经理保险证明 | 投标人法人代表的授权委托代理人及项目负责人必须为本单位在册人员，且在投标时提供投标2019年6月以来本单位为其办理的任意一个月养老保险证明（证明以投标人当地保险管理部门出具的证明为准）。 |
|  | 其他要求 | 1、具有独立法人资格的企业；2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业；3、企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；4、本工程不接受联合体投标。5、符合相关法律、法规、规章、政府规范性文件规定的其他条件。 |
| 2.1.3响应性评审 | 投标范围 | 宿迁学院1#-4#学生公寓楼、艺术楼、行政楼、求索楼、老实验楼、图书馆、体育馆、大学生活动中心、游泳馆防坠落绿化围挡工程施工（详见工程量清单及图纸） |
|  | 工期 | 45日历天 |
|  | 工程质量 | 合格 |
|  | 投标有效期 | 60日（从投标截止之日算起） |
|  | 投标保证金 | 人民币壹万元整（￥:10000元） |
|  | 权利义务 | 符合第四章“建设工程施工合同”规定 |
|  | 投标文件 | 符合投标人须知的规定 |
|  | 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |

- 2.2详细评审标准

2.2.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和经济部分作进一步评审。

2.2.2投标人投标价格是否低于成本判定方法如下：评标基准价C=A*K。其中：A为所有低于最高投标限价，且经初步评审合格的投标人投标报价的算术平均值（7家≤初步评审合格投标人＜10家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，初步评审合格投标人≥10家时去掉2个最高报价和2个最低报价），K值为95%、96%、97%、98%，投标人投标价格低于C值的，评标委员会可据此判定其投标报价低于成本（C值经一次计算确定后不得调整）。

2.2.3招标人应对招标的工程设置标底，标底作为招标人控制招标工程造价的最高限价，高于最高限价的投标作无效标处理。

- 2.3投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 2.4评标结果

2.4.1评标委员会按照经评审的不低于成本的投标报价由低到高的顺序推荐1-3名中标候选人。

2.4.2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

- 合同协议书

发包人（全称） 宿迁学院 （简称甲方）

承包人（全称）          （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁学院二期防坠落绿化围挡工程相关事项协商一致，订立以下合同条款：

一、工程概况

工程名称：宿迁学院二期防坠落绿化围挡工程

工程地点：黄河南路399号

承包范围：

二、合同工期

开工日期：    年   月   日；竣工日期：    年   月   日

合同工期：    日历天

三、质量标准：合格。

四、合同价款

大写：  拾    万    仟    佰    拾    元整

小写￥ ：

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

（一）本合同协议书；

（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；

（三）招标文件、中标通知书和投标文件；

（四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书；

（五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

九、合同生效

（一）合同订立时间：  年   月   日；

（二）合同订立地点：      ；

（三）本合同双方约定后生效。

发包人：（盖章）          			承包人：  （盖章）

地址：              					地址：

法定（授权）代表人：         		法定（授权）代表人：

联系人：                    			联系人：

联系电话：                  			联系电话：

年	  月	 日                         年	  月    日

- 第二部分  《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款（略）

- 第三部分  专用合同条款及合同附件格式

一、合同文件

1、合同文件及解释顺序：

（1）本合同协议书及补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附件；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）工程量清单；

（8）工程报价单或预算书。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同使用汉语。

2.2本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规，适用中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

二、双方一般权利和义务

3、工程师

3.1监理单位委派的工程师

姓名：      职务：

发包人委托的职权：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；工程建设有关协作单位组织协调的主持权；撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权等等。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更的确认权；签证权；发布开工令、停工令、复工令权。

3.2发包人派驻的工程师

姓名：     职务：现场负责人

职权：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更的确认权；签证权；决定开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释等等。

4、项目负责人

姓名：      ；居民身份证号：      ；

响应文件中明确的项目负责人及主要技术人员除出现江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中所列情形之外不得变更。承包人在开工时或施工过程中擅自变更的，发包人有权对承包人处以 1万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。项目负责人必须保证每周在工地工作时间不低于5个工作日（特殊情况下需离开时必须事先征得甲方同意后方可离开）。否则发包人有权按承包方的承诺对承包方进行处罚。

5、发包人工作

5.1提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。

5.2计算工期前将水、电线路接至施工现场用地红线界（承包人统一挂表，每月按实际发生额向供电、供水等部门缴纳）。

5.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：           。

5.4按规定应由发包人办理的相关施工手续，承包人应及时提供相关手续。

5.5协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；督促承包人做好保护工作，所需费用由承包人负责。

5.6承包人如有拖欠克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权采取下列任一或全部措施，同时承包人应赔偿因此给发包人造成的损失：①从合同价款扣除，直接支付给承包人所属工人；②解除本合同。

6、承包人工作

6.1进场后一周内提供材料计划和总进度计划；每周一前向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完成工程量报表（含工程变更及签证预算）、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，及发包人要求提供的其他相关资料；甲供材料由承包人提前一个月提供材料供应计划（包括品名、规格、型号、数量、进场期限、质量标准以及必要的样品和图纸）；特殊材料及设备应提前三个月提供材料供应计划。如延误或不提供，发包人可延迟支付工程款，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。

6.2昼夜照明和现场施工安全保卫工作均由承包人负责。

6.3向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：          。

6.4按有关规定办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑及生活垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚）。

6.5已竣工工程未交付发包人验收之前的成品保护由承包人负责，费用由承包人承担；发包人在竣工验收前使用，其发生损坏的修理费用由发包人承担。

6.6做好邻近建筑物的保护工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

6.7施工场地清洁卫生要求应达到宿迁市安全文明工地的要求，满足城管、卫生、防疫及环保部门的相关要求。

6.8承包人应做的其他工作：①承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬，及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；②未经发包人确认的分包项目，发包人可拒绝验收此项分包工程或将分包单位清除出场，并有权单方面解除本合同、没收履约保证金，由此造成的各种损失均由承包人承担；③施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，严密质量管理体系；④自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人、管理和监理组织的工程例会，及时报告工程情况，并接受整改要求；⑤协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚；⑥负责发包人提供材料的仓储保管工作；⑦及时办理有关签证和确认手续。

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工组织设计和总进度计划应于施工前7天提交发包人及监理工程师审批，总进度计划应满足谈判文件和合同对工期的要求，每周报下周进度计划。

8、工期延误

8.1双方约定工期顺延的其他情况：①由于非承包人的责任而造成的停工，工期顺延；②工程设计变更，影响关键线路工作的，增加工作量超过合同约定的工作量10%以上的，按比例顺延工期；③不可抗力且经主管部门确认影响关键线路工作的；④甲供材料延误造成关键线路工作延误的。

8.2当承包人施工进度或工程质量明显无法达到原定计划时，发包人有权提出更换项目负责人，每逾期一天支付5000元违约金，直至终止合同，并要求承包人赔偿相应损失。

四、质量与验收

9、隐蔽工程和中间验收

按规范要求执行。当工程具备隐蔽条件或达到中间验收时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前书面通知发包人代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、部位、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。如果承包人不通知发包人代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽，发包人代表和监理工程师有权要求承包人进行剥离或开孔，且不论最终验收结果如何，发包人均不承担损失和顺延工期。验收不合格，承包人在限定时间内重新检验，承包人承担因此发生的全部费用，工期不予顺延。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，承包人并赔偿因此而造成的一切损失。

五、安全施工

施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人承担。

六、合同价款与支付

11、合同价款及调整

11.1、本合同价款采用固定总价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围： 施工期间的风险

风险费用的计算方法： 已包含在合同价内，不予调整

风险范围以外合同价款调整方法：不予调整

本项目报价包含采购、施工、工程保修（执行国家相关规定）、竣工验收及相关服务等全全部内容，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金、招标投标综合服务费（含招标人部分）、竣工结算书初审费用，投标报价还应包含施工场地地形、地貌处理（不限于原有砼道路拆除、场地破除、建筑物拆除、建筑垃圾清运、土方置换、堆积等工程）等所有费用，并应充分考虑各种风险因素，确定风险系数计入报价。

12、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款的比例：无 ，扣回工程款的时间、比例：    。

13、工程量的确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月将当月完成的工程量送发包方和监理，其余按通用条款执行。

14、工程款（进度款）的支付方式和时间

14.1工程竣工验收合格后付至合同价款的80%，余款待质保期满3年后付清（无息）。

14.2发包人有权直接从工程款中扣除按合同规定承包人应支付的违约金。

14.3施工过程中工程款的支付必须经总监理工程师和发包人项目负责人签发付款申请表后发包人方可支付。

14.4支付合同价款时需扣除甲供材料款及暂定价款，但施工过程中已经承发包双方签字认可的部分除外。

七、承包人采购材料设备要求

承包人采购的材料设备必须符合有关规范、规定的质量要求，且需经甲方代表及监理工程师验收并现场取样送检合格后方可进场，否则必须及时清退，因检验不合格造成的损失由承包人负责。

八、竣工验收与结算

承包人在工程竣工验收合格一月内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，同时必须提供工程量计算的底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。工程决算审核结论一经双方确认，即证明本合同任何需要调整总价的规定已获考虑。

九、违约责任、争议

15、违约

15.1发包人的违约责任

15.2承包人的违约责任

①按本合同相关条款约定的工期执行，如工期延误，应承担违约责任，并向发包人支付违约金，违约金支付办法按合同工期延误一天支付5000元，以合同价款的20%为支付上限。如因承包人的原因延误工期而导致工程造价上涨的由承包人负责，造成甲方损失由承包人承担。

②本工程应达到发包人要求的质量标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工，工过程中质量经验收不合格的无条件返工至合格，并视其情节轻重除责令承包人返工达到约定标准外，承包人每次支付500-5000元的违约金，并承担因承包人违约造成发包人及第三方的损失（包括发包人做出的收取的违约款项和暂停支付工程款等违约处理方式）。

③如承包人超出合同约定的时间，且由于承包人原因导致第一次工程竣工验收不合格的，承包人无条件返工至合格，发包人将没收承包人60%履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，发包人将没收全部履约保证金、终止施工合同，不再支付剩余工程款，承包人承担由此给发包人造成的全部损失。

16、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决。协商不成时，依法向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

十、合同份数

本合同壹式陆份，以中文书写，发包人肆份、承包人贰份。

十一、其他

17、非发包人同意，承包人不得将本工程分包。承包人如有违反，发包方有权要求承包方退场，一切损失均由承包方承担，并向建设行政主管部门报告；发包人有权对谈判文件中约定项目的暂列金额、材料暂估价和专业工程暂估价另行指定分包单位，承包方不得干涉；工程资料由分包单位按规定收集、整理交总包单位统一汇总。

18、双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行。

19、承包人投保内容：承担合同履行期间所有按规定投保的内容。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付费用。

20、担保

承包人提供履约担保，方式为：履约保证金，金额为成交价的5%。

21、补充条款

21.1发包人在扣除违约金及其它按合同约定应由承包人支付的各项费用后，于工程竣工验收合格后无息退还履约保证金。

21.2合同价款中包含的现场安全文明施工措施费的各项费用。

21.3承包人项目经理、主要技术人员，应确保每天在工地现场履行职责，并接受发包单位的考勤。如离开工地需向发包人请假并报备案，如未经批准缺岗的，每人次处以200元违约处罚。

21.4承包人施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资，有条件的要使用银行卡支付农民工工资。如发包人收到对承包人拖欠农民工工资的举报，发包人有权从工程款中暂扣部分做为农民工工资保证金，待弄清原因，分清责任，承包人支付完农民工工资后返还。必要时发包人从工程款中直接支付拖欠的农民工工资。

合同附件：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：宿迁学院

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 宿迁学院二期防坠落绿化围挡工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括施工图范围内的所有工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定为：合同范围内的全部项目。

二、质量保修期

双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为： 3 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为合同总价款的5%。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

1、双方约定的其他工程质量保修事项：   。

2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）          			承包人：  （盖章）

地址：              					地址：

法定（授权）代表人：         		   法定（授权）代表人：

联系人：                    			联系人：

联系电话：                  			联系电话：

年		月		日                       年		月		日

# 第五章 技术标准和要求

一、本工程采用的技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

二、对材料的质量和试验要求

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

三、对施工工艺的特殊要求

由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。

# 第六章 工程量清单

1. 工程量清单说明

2. 投标报价说明

3. 其他说明

4. 工程量清单

# 第七章 投标文件格式

- 封面

施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

- 目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及身份证

三、授权委托书及身份证

四、投标保证金

五、投标人基本情况

六、项目负责人委任书

七、项目负责人简历

八、项目负责人无在建工程等承诺书；

九、已标价的工程量清单

十、履约保证金缴纳承诺函

十一、投标所需其他材料

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               项目施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金壹份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方提交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方针对本项目其他承诺      （如有）           。

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                    （盖章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位公章）

年        月         日

附法人身份证复印件正反面并加盖公章

- 三、授权委托书

本人  （姓名）     系        的法定代表人，现委托      （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                      施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：          （盖单位公章）

法定代表人：      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年       月       日

附授权委托人身份证复印件正反面并加盖公章

- 四、投标保证金

：

我单位已经按照招标文件的要求提交了

项目的投标保证金         元（小写：￥            ）。

根据招标文件的规定，我单位严格按照程序履行投标保证金退付手续。我单位法人开户行和基本账户如下：

开 户 行：

基本账户：

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年      月       日

- 五、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地区 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证编号 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表后须附资格审查材料复印件，并加盖单位公章：

1、企业营业执照；

2、企业资质证书；

3、企业安全生产许可证；

4、项目负责人注册证书及B类安全员证；

5、投标人认为需要提供的其他材料。

- 六、项目负责人委任书

如果我方中标，则在本书上签字的        （投标单位名称）       的  （法定代表人姓名、职务）   代表本单位任命在本书上签字的（项目负责人，即被授权人姓名、在单位现任职务）为本单位的合法代理人，就                            工程项目，履行项目负责人的职责，处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人：_________________（盖单位公章）

法定代表人：_____________（签字或盖章）

身份证号码：______________

项目经理：____________（签字）

身份证号码：______________

_____年 _____月 _____日

- 七、项目负责人简历

拟投入项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附项目负责人执业资格证书、安全生产考核证（B）复印件并加盖单位公章

- 八、项目负责人无在建工程等承诺书

招标人名称  ：

我方已仔细研读了   项目名称   招标文件全部内容。经我方认真严格审查，我方拟派本项目负责人   （姓名）   ，   （身份证号）   ，自本项目投标文件递交截止时间起，已符合下列规定条件：

1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

2、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3、项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

4、如我方投标文件中拟派本项目负责人不符合上述规定条件的，即视为我方弄虚作假投标，我方理解并自愿接受招投标监管等部门依据相关规定，作出的不退还我方投标保证金、列入不良行为限制参与招标投标活动、按照弄虚作假骗取中标情节严重的行为进行处罚等处理。

5、我方同时承诺所派项目负责人是我单位注册人员，且同期未在两个及以上单位缴纳社保。否则，视同我单位不响应招标文件要求作无效标处理，并自愿接受列入不良行为、限制参与招标投标活动等相关处理。

注：在建工程处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：      年       月      日

- 九、已标价的工程量清单

一、投标报价的编制应符合下列规定：

1  使用表格：

投标报价使用的表格须符合GB50500-2013规定要求，包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—16、表—20、表—21或表—22。

2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章。

3  总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）编制依据等。

二、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。

|  |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投 标 人： |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |
| 时 间： |  | 年 月 日 |  |  |

- 十、履约保证金缴纳承诺函

（招标人名称）

我方已仔细研究了        （项目名称）         招标文件全部内容，并自愿接受招标文件中关于履约保证金缴纳的相关要求。

如我方中标，承诺如下：

1、在中标公告发布之日起5个工作日内，按中标价  5   %比例缴纳履约保证金。

2、我方若不能按上述要求缴纳履约保证金，我们理解并接受招标人及招投标监管部门依据《招标投标法实施条例》第七十四条、苏建招〔2009〕140号文件第十九条等相关规定，作出的关于投标保证金不予退还、记入不良行为记录、给予中标金额10‰以下罚款、取消中标资格等处理、处罚，且不提出任何异议。

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日期：

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容，如没有则无需增加。