宿迁学院文科楼与产教融合创新中心项目

勘察设计招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话： 0527—84201696

技术及看现场联系人：宗老师

0527-84202334

二、招标内容及要求：

1.项目名称：宿迁学院文科楼与产教融合创新中心项目勘察设计。

2.项目概况：

2.1 工程地点：本工程位于宿迁学院校内。

2.2 工程规模：整个地块占地约为48亩,总建筑面积约63000㎡，文科楼建筑面积约为16000㎡，设置在该地块北侧，楼层为12F；产教融合创新中心建筑面积约为35500㎡,产教融合创新中心楼层6F。地下建筑面积10000㎡，阶梯教室及智能物流实训用房1500㎡。

2.3资金来源：自筹。

3.招标范围及内容：规划用地的地质详勘，出具地质勘察报告，满足施工图设计要求。

4.招标要求：

4.1技术要求：

投标人应详细调查、收集相关资料，选择合适的勘察方法，制定勘察方案。勘察方案应包含但不限于以下内容：工程概况，勘察方法及其依据的标准，方案，所需的机械，试验方法及步骤。在制订勘察方案时应根据勘察内容，目的和要求，结合各种勘察方法的适用范围和勘察能力，考虑设计、地质条件、施工因素和工程重要性等情况确定，在满足正确评价的前提下，做到快速经济。

4.2采用的标准和规范：

工程地质勘察所采用的标准和规范应在勘察方案中明确说明。

勘察方案应经招标人同意后方可实施，但投标人并不因此原因减轻应该承担的法律责任。

4.3施工工期：工程地质勘察、出具地质报告、报告审查，工程工期 25天。

4.4拟派管理人员的条件：主要管理人员必须专业对口，持证上岗。 如因勘察人员误操作，仪器设备故障及现场准备不足导致结果错误，投标人应组织免费重新勘察并承担因此原因给招标人造成的一切损失。

4.5机械设备：检测所用计量器具必须符合我国<计量法>中的有关规定。如因此原因造成检勘察结果不准确给招标人造成一切损失有投标人全部承担。

4.6勘察报告：投标人应提供给招标人正规的勘察报告成果，提供建设行政部门对勘察报告的审核文件。

4.7本工程承包方式：固定总价一次包干。

4.8投标人须缴纳投标保证金：两千元(人民币)。未中标者，将在确定中标人并且合同签订后5个工作日内全额无息退还。中标者投标保证金转为履约保证金。领取招标文件后无故不参加投标者或接到中标通知书后不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还。

5.付款方式：地质勘察结束、出具的地质勘察报告经有关行政主管部门审验通过并备案、符合及规范要求后，支付至总造价的70%；勘察报告能满足设计需要， 经基础开挖验槽勘察内容与实际相符后累计支付到总造价的90%，同时退还履约保证金；剩余10％待工程竣工验收一次性支付完毕。提交勘察报告一式六份、并提交报告的电子文档，在每次付款时投标人向招标人提供符合国家规定的正式发票。

三、投标须知

1.凡参加报价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格和相关资质的经济实体。

2.投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标并需仔细查看现场。

3.参加报价的单位或代理在认真阅读招标文件后须填写报价书和报价函，并提供以下证明及资料：

（1）投标人必须具有独立法人资格；具有岩土工程勘察甲级或以上资质。勘察负责人:具备国家注册岩土工程师职称、具有10年以上的专业工作经历和负责类似工程技术管理的经验。

（2）营业执照复印件；

（3）企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件复印件；

（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

（5）为证实投标人签订合同的资格，投标人应提供有效的证据，证明其能力来有效履行合同，为此投标书中提交的文件应包括： 2010年以来类似工程的经验和合同履行情况(合同)；拟用于本工程施工的主要机械设备，计量器具；准备负责管理和实施本合同的其他主要现场管理人员和技术人员的资格和经历；目前承担勘察项目的规模、地点及所签的合同量。

4.报价书：其它各项取费项目由投标人自报，漏项自负，费用含在项目的报价单价中。

5.投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

以上相关证明、证件须在投标书中附复印件，招标人有权要求投标人提供原件核对，拒绝提供原件或与复印件核对不一致的，将作为废标论处。

- 其他要求

1.投标人承诺包含但不限于以下内容：

1.1投标人必须承诺一旦中标，按中标价以及相应的招标文件、投标承诺签订承包合同。

1.2投标人必须承诺按合同工期递交勘察报告，不得影响下一道工序的施工，否则投标人承担由此造成的对招标人的一切损失及赔偿费用。

1.3投标人必须承诺一旦中标，保证不转包或肢解二次分包。施工

勘察负责人及主要技术人员、管理人员，在施工过程中不经招标人的同意不得更换。保证勘察、检测负责人现场办公每周不少于5个工作日（每少一 天，罚款1000元人民币）。

1.4投标人必须承诺现场安全文明施工：严格执行城市文明 建设的有关规定，若工程勘察过程中受到执法部门等部门处罚，所有责任和后果自负。如果因此导致工期延误，投标人按每天1000元人民币给予招标人经济补偿。

1.5投标人派驻施工现场的勘察负责人、现场总工必须与招标人签定责任状，对工程质量、进度、安全做出相应明确的承诺和确定目标。若上述目标不能达到，投标人除给予招标人经济补偿外，并承担相应的法律责任。

2.其它实质性优惠的服务承诺：

投标人应在投标书中注明所报勘察方案包干总费用及优惠费用；并注明勘察项目基座楼号孔数、单孔深度和单价费用及优惠费用。

3.违约责任承诺：

3.1投标人必须承诺达到招标人要求的目标，否则，投标人必须承担合同总金额20%的违约金。

3.2标人必须承诺按合同工期交工，否则，每拖延工期一天，投标人要支付招标人2000元人民币的违约金。

3.3投标人必须承诺达到招标人要求的安全文明施工目标，否则投标人要支付招标人5000元人民币的违约金。

五、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费200元（开标后不退）及投标保证金2000元。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待合同到期后无息退还。未中标单位投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还，但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1.在截止日期后送交投标文件的；2.中标而拒绝签订合同的；3.中标后未履行标书规定全部义务的；4.签订合同后擅自转包他人的。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1.、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称；（2）投标单位名称；（3）投标项目。

2.有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的；

（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；

（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的；

（4）投标文件逾期送达的；

（5）未按规定设计投标文件；

（6）投标文件的内容弄虚作假的；

（7）未交纳投标保证金的；

（8）未能提供相关的资质证书。

七、定标原则：符合招标文件要求，经评审的最低价中标。最高控制价9万元

1.投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2.投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3.满足招标文件的要求，保证质量和施工时间，费用报价合理。

4.能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5.招标单位有权不接受不合理的低标价。

6.对未中标者不作解释，投标文件不退还。

八、招标日程安排

1.发标时间： 2019年 3 月 21 日

2.递交投标文件截止时间：2019年  4 月 9  日下午3:00前

3.投交地点：宿迁学院行政楼105室

4.开标时间：  2019年 4  月9  日下午3:00

5.开标地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

6.开标时邀请所有投标人参加。

宿迁学院

2019年 3 月21  日