[免费询价]宿迁学院15#学生公寓东山墙外墙渗漏维修项目询价公告

宿迁学院15#学生公寓东山墙外墙渗漏维修项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：

将15#学生公寓东山墙上所有裂缝及分隔缝处切槽，宽度3cm，深度至砖或混凝土表面（如遇粉刷层松动需铲除粉刷层后用防水砂浆重新粉刷），槽内清理干净后用堵漏灵封堵，并将维修区域内的所有外墙表面清理干净后用K11防水涂料涂刷3遍（窗边渗漏一并处理），待干燥后涂刷原外墙弹性乳胶漆（含分隔缝处理），使墙面恢复原貌。

外墙面积约415平方米.

二、 资质要求：

凡参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

需具有建筑防水工程专业承包三级及以上资质

三、 项目要求：

1、报价人须到现场查看实测，详细测算工程量，学院提供的工程量仅供参考

2、确保人员在施工过程中按要求施工，施工中出现的一切事故均由施工方负全责。

3、项目中涉及的外墙乳胶漆品牌要求为立邦。

4、本工程保修期为5年，保修期内发生渗漏等问题由乙方免费维修。

查看现场联系人：杨老师  联系电话：13218917936

四．报价要求：

本项目采用总价包干的形式，即完成该渗漏维修项目所需的材料、人工、税收等一切费用，漏项自负。

五．学院付款方式：

工程竣工验收合格后，凭正式发票付工程总价的90%，扣10%质保金，时间自工程验收合格之日起至五年期满后无质量问题付清（无息）。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

六．确定施工单位的原则：

在符合要求的前提下，报价最低者施工。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交5000元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2017年01月 09日

电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间： 2017年2月10日早上10:00，响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。