［免费询价］宿迁学院驾校线路改造、安装

询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院驾校线路改造、安装。各询价响应单位必须到现场察看，自行测量，漏项自负，严格按照图纸施工，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、严格按照设计图纸和行业现行规范要求进行施工。

3、开关插座等推荐采用：德力西、鸿雁、西门子品牌，电缆采用：江南、上海人民、远东品牌，槽板采用鸿雁品牌。

4、改造后的线路与设计图纸一致，保证供电规范，符合使用要求。

5、指派一名工作人员为乙方驻工地项目经理，负责合同履行，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。

6、乙方在施工前需提交施工方案，才允许开工。

7、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全，

8、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑或水电安装资质。

2、参加询价单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件复印件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效），见附件一、二；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。所有复印件加盖单位公章。

四、确定供应商单位的原则：在符合文件要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。最高控制价4.5万元。

五、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院驾校线路改造、安装。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5、工期要求： 总工期  15 日历天

6、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

7、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

8、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

9、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

10、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

六、日程安排

询价单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行询价，逾期不予受理。

1、察看现场、答疑及获取设计图地点：老浴室新办公楼109室，联系人：薛老师，电话：0527—84202222，13812305168.时间：2020 年 1 月 17 日   时下午3:00

2、递交投标文件截止时间：2020 年1 月 20 日 下午3:00前

3、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

4、开标时间：2020 年 1 月 20 日 下午3:00

5、地点：宿迁学院行政楼105室

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696，13151810668

宿迁学院

2020年1月 13 日

- 附件一：

- 授权委托书

本人           系               的法定代表人，现委托      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月       日起至       年      月     日 。

代理人无转委托权。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

委托代理人：                          （签字或盖章）

年       月       日

## 附授权委托人身份证复印件正反面

- 附件二：

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月     日

经营期限：      年     月     日至      年      月     日

姓名：        性别：      年龄：     职务：       系            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位公章）

年       月       日

- 附法人身份证复印件正反面