[免费询价]宿迁学院栽植碧桃、海棠询价公告

一、询价项目：宿迁学院人工湖周围栽植紫叶碧桃、垂丝海棠项目。

二、项目要求：

1. 苗木品种、规格及数量

| 品种 | 数量（株） | 规格（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫叶碧桃 | 83 | D7H300P200 | 分枝点1.2米以上、红花 |
| 垂丝海棠 | 192 | D6H200P150 | 分枝点0.8米以上、4个以上分枝 |

2. 质量要求：

(1) 严格按施工图施工（见附图），全冠栽植，达到预定景观效果。

(2) 苗木木无病虫害，规格符合要求。

(3) 定点、放线准确，土方回填、土壤改良、栽植等均符合种植规范要求。

(4) 浇水、绑扎、固定支撑及时。

(5) 养护（包括浇水、施肥、施药、除草）管理规范、无病虫害，场地无积水。

(6) 栽植后保证成活率达100%。

3. 工期：15个工作日（具体开工日期以甲方通知为准）。

4. 养护期：二年。

5. 工程竣工后乙方清理现场，做到工完场清，垃圾外运出校。

6. 施工期间，所发生的一切责任事故均由施工方承担。

三、报价要求：根据询价函工程量清单，详细说明各项目的单价、复价。报价应包括土方回填、土壤改良、苗木运输、挖塘、栽植、场地清理、税收和管养二年等各项费用之和，漏项自负。

四、付款方式：

1. 工程竣工验收合格后，凭正规发票付50％。

2. 养护期满一年后付工程款30%，但累计付款金额不得高于成活苗木应付金额。

3. 养护期满两年后按实际成活苗木数付清。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

五、确定中标单位的原则：

1. 投标单位须具有独立法人资格。

2. 投标申请人资质类别和等级：具有城市园林绿化工程专业承包叁级（含叁级）以上企业资质。

3. 经评审合格的最低投标价中标。超过学校预算的本次询价作废。

4. 签订合同前缴纳保证金1000 元，完工后验收合格无息退还。

六、报价最后时间：2017年 3 月  31日  上午9:00。

七、报价地点：宿迁学院审计处（行政楼 105室）。

2017年3月3日